КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке  исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» за девять месяцев  2019 года

09 декабря 2019 года                                                                     		    № 45

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

# 1.1. Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке  исполнения муниципальной программы «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» за 9 месяцев 2019 года (или далее – муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.9  Плана работы КСП ДГО на 2019 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 12.09.2019 г. № 45  и Распоряжения от 02.12.2019 г. № 64.

1.2. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2019 года, проведен:

- анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на реализацию программ,

- анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки: Отдел жизнеобеспечения  администрации Дальнегорского городского округа.

Срок проведения: с 05.12.2019 по 09.12.2019г

2. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы  за 9 месяцев 2019 года использовались материалы,  предоставленные на основании запроса Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа исх. от 22.10.2019г № 206

. Также использованы материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет».

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы,  финансового обеспечения и фактически произведенных затрат на ее  реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2019 году (далее – Перечень).  Постановлениями администрации ДГО от 24.08.2018 года № 582-па, от 31.10.2018г № 963-па, от 11.02.2019г № 92-па, от 27.02.2019г № 126-па, от 09.04.2019г № 234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019г № 610-па  внесены изменения в данный Перечень.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей  Дальнегорского городского округа» включена в вышеуказанный перечень муниципальных программ.

Цель реализации муниципальной программы  согласно Перечню – обеспечение населения благоустроенным жильем эконом класса, отвечающим стандартам ценовой доступности, требованиям безопасности и экологичности.

Цель реализации муниципальной программы  согласно Паспорту муниципальной программы, утвержденной Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 21.08.2019г № 689-па – обеспечение жителей Дальнегорского городского округа доступным жильем.

В ходе экпертно- аналитического мероприятия  выявлено несоответствие цели муниципальной программы в Порядке с Паспортом муниципальной программы.

Короме этого выявлено несоответствие отдельных мероприятий В Перечне с Паспортом муниципальной программы, анализ приведен в Таблице №1.

Таблица №1

| Перечень | Паспорт муниципальной программы | Отчет исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- | --- |
| Отдельное мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения | Отдельное мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения | Отдельное мероприятие 1. Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения |
| Отдельное мероприятие 2. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | Отдельное мероприятие 2. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда | Отдельное мероприятие 2. Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда |
| Отдельное мероприятие 3. Ремонт электропроводки в муниципальном общежитии по адресу: г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, дом.36 | Отдельное мероприятие 3. Ремонт электропроводки в муниципальном общежитии по адресу: г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, дом.36 | Отдельное мероприятие 3. Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г.Дальнегорскпо решению суда от 19.11.2013 №2-1680/2013 |
| Отдельное мероприятие 4. Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г.Дальнегорскпо решению суда от 19.11.2013 №2-1680/2013 | Отдельное мероприятие 4. Капитальный ремонт дома № 29 по ул. Набережная г.Дальнегорскпо решению суда от 19.11.2013 №2-1680/2013 | Отдельное мероприятие 4. Проведение специализированной организацией обследования многоквартирного, жилого дома и жилого помещения на соответствие требованиям установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» |
| Отдельное мероприятие 5. Проведение огнезащиты конструкций в муниципальном общежитии по адресу проспек 50 лет Октября д.36 | Отдельное мероприятие 5. Проведение огнезащиты конструкций в муниципальном общежитии по адресу проспек 50 лет Октября д.36 | Отдельное мероприятие 5. Ремонт электропроводки в муниципальном общежитии по адресу: г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, дом.36 |
| Отдельное мероприятие 6. Проведение независимой экспертизы домов на предмет пригодности для проживания | Отдельное мероприятие 6. Проведение специализированной организацией обследования многоквартирного, жилого дома и жилого помещения на соответствие требованиям установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Отдельное мероприятие 6. Проведение огнезащиты конструкций в муниципальном общежитии по адресу проспек 50 лет Октября д.36 |
| Отдельное мероприятие 7. Изготовление проектно-сметной документации «Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 36» | Отдельное мероприятие 7. Изготовление проектно-сметной документации «Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 36» | Отдельное мероприятие 7. Изготовление проектно-сметной документации «Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития, расположенного по адресу: г.Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 36» |
| Отдельное мероприятие 8. Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития расположенного по адресу: г,Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 36» | Отдельное мероприятие 8. Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития расположенного по адресу: г,Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 36» | Отдельное мероприятие 8. Устройство автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в здании общежития расположенного по адресу: г,Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 36» |
| Отдельное мероприятие 9. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающим в домах с печным отоплением | Отдельное мероприятие 9. Определение рыночной стоимости 1м2 общей площади жилого помещения по г. Дальнегорска | Отдельное мероприятие 9. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающим в домах с печным отоплением |
|  | Отдельное мероприятие 10. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающим в домах с печным отоплением |  |

В бюджете Дальнегорского городского округа на 2019 год, утвержденного Решением Думы Дальнегорского городского округа от 30.08.2019г №290 (Приложение №8) ассигнования доводятся на реализацию следующих отдельных мероприятий отличных от Паспорта и Перечня:

- Капитальный ремонт общего имущества;

- Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства;

- Расходы на обеспечение граждан твердым топливом (дровами), осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета;

- Расходы на обеспечение граждан твердым топливом (дровами), осуществляемые на условиях софинансирования;

- Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за муниципальные помещения.

Анализ соответствия основных мероприятий действующих подпрограмм представлен в Таблице №2.

Таблица №2

| Паспорт | Бюджет Дальнегорского городского округа | Отчет за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Дальнегорского городского округа» |
| Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям | Основное мероприятие: Поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий | Основное мероприятие: Предоставление социальных выплат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям - участникам программы |
| Подпрограмма « Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |
| Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Основное мероприятие: Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |

Соисполнители  муниципальной программы:

| Согласно Переченю муниципальных программ | Согласно Паспорту муниципальной программы | Согласно Отчету за 9 месяцев |
| --- | --- | --- |
| Управление муниципального имущества администрации Дальнегорскго городского округа | Управление муниципального имущества администрации Дальнегорскго городского округа | Управление муниципального имущества администрации Дальнегорскго городского округа |
| Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | отсутствует | отсутствует |
| Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа | Управление образования администрации Дальнегорского городского округа |

Соисполнители  подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:

| Согласно Переченю муниципальных программ | Согласно Паспорту муниципальной программы | Согласно Отчету за 9 месяцев 2019 года |
| --- | --- | --- |
| Управление муниципального имущества администрации Дальнегорскго городского округа | Управление муниципального имущества администрации Дальнегорскго городского округа | Управление муниципального имущества администрации Дальнегорскго городского округа |
| Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа | отсутствует | Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа |

Из приведенного анализа следует, что выявлены серьезные нарушения по формированию и составлению муниципальной программы, из чего следует вывод о невозможности не только провести анализ степени выполнения отдельных мероприятий муниципальной программы, но и ставит под угрозу выполнение всей программы в целом и проверку целевого использования средств.

Анализ отчета об исполнении муниципальной программы представлен в Приложении № 1 к настоящему заключению.

В течение 9 месяцев 2019 года, плановые назначения на реализацию МП  изменялись: на начало года было 13102,00  тыс. рублей,  на 01.10.2019 год  46152,88 тыс. рублей. Увеличение составило 33050,88 тыс. рублей, то есть на 25,2%.  Бюджетные ассигнования предусмотрены  из федерального бюджета (23808,35 тыс. рублей), из краевого бюджета (7742,53 тыс. рублей) и из средств бюджета Дальнегорского городского округа (14602,00 тыс. рублей).

Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы на 2019 год,  приведена в Таблице № 3.

Таблица № 3

(тыс. руб.)

| Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов | Утверждено в бюджете | Фактические расходы | Степень освоения средств от оценки расходов | Степень освоения средств от утвержденных бюджетом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 44652,88 | 46152,88 | 32791,11 | 73% | 71% |
| Федеральный бюджет | 23808,35 | 23808,35 | 22748,54 | 96% | 96% |
| Краевой бюджет | 7742,53 | 7742,53 | 4783,02 | 62% | 62% |
| Бюджет Дальнегорского городского округа | 13102,00 | 14602,00 | 5259,55 | 40% | 36% |

Из приведенной таблицы, можно сделать выводы о том, что кассовый расход  осуществлен на 71%, что выше среднего уровня исполнения бюджета Дальнегорского городского округа (64,7%).

Степень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2019 год,  в разрезе исполнителей,  приведена  Таблице № 4.

Таблица № 4

(тыс. руб.)

| Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в бюджете | Фактические расходы | Степень освоения средств от утвержденных бюджетом |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация ДГО | 11275,50 | 4396,8 | 39% |
| Управление муниципального имущества администрации ДГО | 9900,00 | 4262,35 | 43% |
| Управление образования администрации ДГО | 24977,38 | 24131,96 | 97% |

Из приведенной таблицы, сдедует, что самая низкая исполнительская дисциплина у  администрации Дальнегорского городского округа, самая высокая у  Управления образования администрации Дальнегорского городского округа.

2.2 Анализ отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации и муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации Дальнегорского городского округа 19.07.2018г №488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019г №122-па, от 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019 №737-па) (далее – Порядок), в Программе установлены индикаторы и показатели, характеризующие достижение цели и задач муниципальной программы.

Во исполнение п. 5, 7  Главы 6  Порядка,  ответственный исполнитель осуществляет оперативный контроль реализации муниципальной программы и ежеквартально формирует отчетность в целях осуществления мониторинга реализации муниципальной программы.

По запросу Контрольно-счетной палаты  Дальнегорского городского округа Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа (далее по тексту – отдел жизнеобеспечения) представил с нарушением срока 04.12.2019г.

На проверку представлена следующая отчетность:

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма №12);

- Сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (форма №13).

При проверке представленных отчетов отмечено  следующее:

- Отчетность представлена в полном объеме, что соответствует требованиям Порядка;

- В соответствии с Порядком форма 9 отчетности заполняется по муниципальной программе в разрезе подпрограмм и отдельных мероприятий. Для формирования информации по данной форме, в таблице отчета предусмотрены следующие графы:

Гр. 1 -порядковый номер (далее по тексту – графа №1),

Гр. 2 -наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия программы (далее по тексту – графа №2),

Гр. 3 -ответственный исполнитель, соисполнитель (далее по тексту – графа №3),

Гр. 4 -плановая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (далее по тексту – графа №4),

Гр. 5 -фактическая дата окончания реализации мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (далее по тексту – графа №5),

Гр.6 -фактический результата мероприятия подпрограммы, отдельного мероприятия (далее по тексту – графа №6),

Гр.7 -сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма  (далее по тексту – графа №7),

Гр.8 -причины невыполнения/отклонения сроков, их влияние на ход реализации муниципальной программы, меры по исполнению мероприятия  (далее по тексту – графа №8).

Проверка формы 9 показала, что ответственным исполнителем заполнения формы отчетности произведено  с нарушением Порядка, а именно, не некорректно заполнены графы №6, №7, №8, по некоторым позициям не заполнено вообще. Из представленной информации проверяемой формы следует вывод, что по некоторым мероприятиям фактический результат реализации отсутствует.

Кроме этого отсутствует информация о суммах  заключенных контрактов на дату отчетности, предусмотренной графой №7.

Графа 8 (причины невыполнения сроков и их влияние на ход реализации муниципальной программы)  указана такая причина как «болезнь специалиста…»

Следует напомнить, что Паспортом программы предусмотрены следующие риски:

« - финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы может привести к тому, что показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители Дальнегорского городского округа не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем и жилищная проблема останется нерешенной.

- организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Приморского края, в связи с тем, что каждый из них осуществляется  в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан РФ доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента  РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

Из указанного следует что причина невыполнения мероприятия «болезнь сотрудника» не может (не должна) повлиять на ход его выполнения, так как не предусмотрена Паспортом программы.

- В  Форме 12 оценка расходов на реализацию муниципальной программы составила 44652,88 тыс. рублей,  в том числе:  из средств федерального бюджета 23808,35 тыс. рублей, из средств краевого бюджета 7742,53 тыс. рублей, из средств бюджета Дальнегорского городского округа 13102,00 тыс. рублей.  Оценка расходов на реализацию муниципальной программы из средств бюджета Дальнегорского городского округа меньше на 1500,00 тыс. рублей, чем предусмотрено в бюджете на 2019 год,  утвержденного  Решением Думы ДГО от 30.08.2019г  № 290 (далее – бюджет). На основании чего выявляется риск искажения показателя отчетности.

- Установлено несоответствие  наименований отдельных мероприятий муниципальной программы с Приложением №8 к бюджету, что говорит о нарушении принципа прозрачности планирования и расходования средств бюджета муниципальной программы, и может не позволить провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию каждого отдельного мероприятия.

Контрольно-счетной палатой  неоднократно указывалось,  что элементы муниципальной программы связаны между собой системой непосредственных и конечных результатов и расходы  на их достижение  должны быть обоснованы  ответственными исполнителями при планировании.

Несоответствие  наименования отдельного мероприятия муниципальной программы в указанных документах, говорит о нарушении принципа прозрачности планирования и расходования средств бюджета муниципальной программы, что может не позволить провести оценку эффективности бюджетных расходов на реализацию обоснованных ответственным исполнителем отдельных мероприятий.

- Анализ исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года  (форма 13)  показал следующее,

а) обоснование отклонений значений индикатора (показателя) ответственным исполнителем указано «достижение индикатора (показателя)  будет достигнуто в 4 квартале», год ответственным исполнителем не указан;

б) по подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» отсутствует единица измерения индикатора и показателя. В приложении №2  Паспорта муниципальной программы единица измерения также не указана.

- Анализ исполнения муниципальной программы приведен в Таблице № 5:

Таблица № 5

| Анализ исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2019г |  |
| --- | --- |
| № п/п | Индикатор, показатель (наименование) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) |  |
|  |  |  | 2019 год | Степень достижения планового значения показателя | Обоснование отклонений |  |
|  |  |  | Плановый показатель | Фактическое выполнение |  |  | Примечание |
| Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем жителей Дальнегорского городского округа» |
| 1 | Целевой индикатор Увеличение количества граждан, улучшивших жилищные условия | чел | 434 | 381 | 88% | Достижение индикатора запланировано на 4 квартал (год не указан). | Проверка показала, что в 2018 году индикатор должен был быть достигнут 414 человек, достиг всего 373 ( невыполнение составило 41 человек). За 9 месяцев 2019 года увеличение составило всего 8 человек, это при плановом значении 20 человек в год. |
| 2 | Целевой индикатор Доля детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей право у которых возникло на обеспечение жилыми помещениями и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года | Х (Единицы измерения нет) | 28 | 28 | 100% |  | Не понятно, каким образом проводился расчет соответствующего показателя. Ответственному исполнителю необходимо дать подробные пояснения. |
| 3 | Показатель увеличение площади расселенного аварийного жилья | Тыс. кв.м | 5,04 | 5,04 |  | Показатель достигнут в 2017 году |  |
| 4 | Показатель увеличение площадей приобретенного жилья для улучшения жилищных условий | Тыс.кв.м | 1,54 | 0,4334 | 0,28% | Достижение показателя запланировано на 4 квартал (год не указан). | Проверка показала, что в 2018 году показатель должен был быть достигнут 1,14 тыс.кв.м., достиг всего 0,3008 тыс. кв.м. (не выполнение составило 0,83 тыс.кв. м). За 9 месяцев 2019 года увеличение всего составило 0,13 тыс.кв.м. Данный факт требует отдельного пояснения ответственного исполнителя. |
| 5 | Показатель Площадь муниципального жилого фонда, обеспеченного взносами на капитальный ремонт | Тыс.кв.м | 144,1 | 144,1 | 100% |  |  |
| 6 | Показатель Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | шт | 25 | 0 | 0 | Достижение показателя запланировано на 4 квартал (год не указан). | Ответственному исполнителю предоставить подробные пояснения, каким образом данный показатель будет достигнут в 4 квартале и в каком году. |
| 7 | Показатель Удельный вес произведенных ремонтных работ дома №29 по ул.Набережная г. Дальнегорска по решению суда от 19.11.2013 №2-1680/2013 в общем объеме ремонта | % | 84,5 | 0 | 0% | Достижение показателя запланировано на 4 квартал (год не указан). | Ответственному исполнителю предоставить подробные пояснения, каким образом данный показатель будет достигнут в 4 квартале и в каком году. |
| 8 | Показатель Количество обследований МКД, жилых домов и жилых помещений на соответствие требований, установленных постановлением Правительства РФ от 28.01.2006г №47 | Ед. | 20 | 0 | 0 | Достижение показателя запланировано на 4 квартал (год не указан). | Ответственному исполнителю предоставить подробные пояснения, каким образом данный показатель будет достигнут в 4 квартале и в каком году. |
| 9 | Показатель Доля площади жилищного фонда, обеспеченного твердым топливом, в общей площади жилищного фонда с печным отоплением. | % | 1,83 | 0 | 0 | Достижение показателя запланировано на 4 квартал (год не указан). | Ответственному исполнителю предоставить подробные пояснения, каким образом данный показатель будет достигнут в 4 квартале и в каком году. |
| 10 | Показатель количество молодых семей участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | чел | 75 | 22 | 29% | Достижение показателя запланировано на 4 квартал (год не указан). | Ответственному исполнителю предоставить подробные пояснения, каким образом данный показатель будет достигнут в 4 квартале и в каком году. |
| 3 | Показатель количество молодых семей участников Подпрограммы, улучшивших жилищные условия | Тыс.кв.м | 1,54 | 0,4334 | 0,28% | Достижение показателя запланировано на 4 квартал (год не указан). | Ответственному исполнителю предоставить подробные пояснения, каким образом данный показатель будет достигнут в 4 квартале и в каком году. |

Контроль ответственного исполнителя достижения индикаторов (показателей) играет большую роль, который необходим для анализа состояния, результатов работы и корректировки функционирования муниципальной программы  по мере полученных соответствующих сигналов в виде невыполнения индикаторов и показателей, а также  отсутствия необходимости расходования ассигнований предусмотренных для  реализации в течение года.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия,  сделан вывод, что;

1. Ответственным исполнителем при формировании и разработке Паспорта программы нарушены положения Порядка;

2. Ответственный исполнитель  формально подошел к формированию отчетности за 9 месяцев 2019г , а именно,  исказил и не отразил обязательные показатели отчета, что приводит к недостоверности отчета и невозможности его использовать для оценки исполнения муниципальной программы.

3. Выводы:

Учитывая вышеизложенное, в связи, тем, что по имеющемуся отчету который содержит  многочисленные ошибки и нарушения,  невозможно корректно провести анализ исполнения муниципальной программы за 9 месяцев 2019 года. Контрольно-счетная палата Дальнегорского городского округа считает необходимым вернуть отчет за 9 месяцев 2019г ответственному исполнителю на доработку.

4. Предложения:

Отделу жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа:

- В десятидневный срок внести изменения в отчет с учетом изложенных замечаний в настоящем заключении.

- Предоставить в Контрольно-счетную палату пояснения на нарушения, изложенные  в  настоящем заключении.

- После внесения изменений в отчет,  направить его в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского и в Отдел экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа.

- Привести Паспорт муниципальной программы в соответствие с утвержденным Порядком.

Отделу экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского городского округа:

- Учесть информацию из настоящего заключения при мониторинге реализации муниципальной программы.

Финансовому управлению администрации Дальнегорского городского округа:

- Учесть информацию из настоящего заключения при планировании  расходов  бюджета  по муниципальным программам.

Председатель  КСП ДГО                 		                   Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор                                                         А.В. Наумченко