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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	Проспект 50 лет Октября, д. 129, г. Дальнегорск, Приморский край, 692446   
тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


                                                            ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»  на 2017-2021 годы за 2020 год
09 апреля  2021 года                                                                                           № 26  
1.  Общие положения.

Настоящее заключение  Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа  (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы за 2020 год (или далее – программы или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом  2 статьи 157 Бюджетного кодекса РФ,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-"Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»,  Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 26.09.2013г. № 147, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение оперативного (текущего) контроля за исполнением бюджета Дальнегорского городского округа», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 16.04.2018 № 36.

Данное экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно п. 2.4, 2.8  Плана работы КСП ДГО на 2021 год утвержденного Распоряжением председателя КСП ДГО от 25.12.2020 г. № 73 и Распоряжения председателя Контрольно-счетной палаты ДГО от 09.04.2021 г. № 34.
1.2. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за  2020 год, проведен:

       - анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения  фактически произведенных затрат на реализацию программы,  

- анализ годового отчета ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчет о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее – годовой отчет).

Исследуемый период -2020 год.

Цель проверки - осуществление    экспертизы годового отчета ответственного исполнителя  по исполнению муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы (далее- Программа) за 2020 год.    

Срок проведения:  09.04.2021г. 
2. Экспертно-аналитическая часть.

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия по исполнению Программы за 2020 год использовались материалы, предоставленные  ответственным исполнителем и материалы, размещенные в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

1. Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы (форма 9);

2. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию муниципальной программы (форма 10);

3. Отчет о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе (форма 11);

4. Информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы (форма 12);

5. Сведения о достижении значений целевых индикаторов, показателей муниципальной программы (Форма 13);
6. Информация о социальных и финансовых налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а так же о результативности налоговых льгот (Форма 14);

7. Информация о стимулирующих налоговых льготах, критериях целесообразности налоговых льгот, целях налоговых льгот, индикаторов (показателей) муниципальной программы, на назначение (достижение) которых оказывают влияние налоговые льготы, а так же о бюджетном эффекте налоговых льгот (Форма 15);
8. Годовой отчет о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы  «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы за 2020 год.

2.1. Анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведенных затрат на реализацию программы
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы  утверждаются местной администрацией. 

Постановлением администрации ДГО от 31.07.2018 года № 510-па утвержден перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется  в 2020 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 г №582-па, от 31.10.2018 №693-па, от 11.02.2019г 92-па, от 27.02.2019 №126-па, от 09.04.2019г №234-па, от 13.05.2019г №296-па, от 01.08.2019 №610-па, от 28.10.2019г № 904-па, от 25.12.2019г №1151-па,  от 31.01.2020г  №67-па, от 25.02.2020 №116-па, от 15.06.2020г №512-па, от 13.07.2020г №634-па от 31.08.2020г №800-па, от 24.11.2020г №1155-па, от 14.12.2020г  №1213-па внесены изменения в указанный Перечень.
 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и проведении оценки эффективности реализации  муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа, утвержденным Постановлением Администрации  Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 г. № 488-па (в ред. Постановления от 27.08.2018г №587-па, от 25.02.2019 №122-па, 25.07.2019г №578-па, от 12.09.2019г №737-па, от 23.12.2019г №1137-па, от 21.07.2020г №663-па, от 16.02.2021г №127-па)  (далее – Порядок), в муниципальных программах установлены целевые показатели для оценки эффективности реализации программы.

          Программа  не имеет в своей структуре подпрограмм.
Программой предусмотрены следующие отдельные мероприятия:

· Строительство объектов водоснабжения;

· Строительство объектов энергосбережения;

· Строительство подъездов и подъездных автомобильных дорог.

       Целью муниципальной программы   является:

 Повышение качества жизни многодетных семей, путем предоставления земельных участков для строительства жилья, обеспеченных коммунальной  инфраструктурой.
2.1.1. В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия муниципальной программы выявлено следующее:
        Решением  Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г.  № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» было предусмотрено 13341,92 тыс. рублей.
       Последним решением Думы от 10.12.2020 № 536 «О внесении изменений в Решение  Думы Дальнегорского городского округа от 04.12.2019г.  № 355 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» (далее – Бюджет) предусмотрено  12007,64 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета в сумме 7625,67 тыс. рублей, из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 4381,97 тыс. рублей.  Подробный анализ изменений представлен в Приложении №1 к настоящему заключению.
         Проверкой установлено, нарушение ст. 179 БК РФ, п.30 Главы 5 Порядка, ответственным исполнителем не вносились изменения в Паспорт программы с целью приведения в соответствие с решением о бюджете Дальнегорского городского округа.

          Оценка расходов на реализацию МП составила  13341,92 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета в сумме 7541,92 тыс. рублей, из средств бюджета Дальнегорского городского округа в сумме 5700,00 тыс. рублей.
 Кассовое исполнение муниципальной программы составило 5090,90 тыс. рублей (42,40%), в том числе из средств краевого бюджета 3233,07 тыс. рублей, из средств местного бюджета 1857,83 тыс. рублей. 
Кассовое исполнение муниципальной программы от оцененных расходов в Паспорте составил 38,16 %.
2.2. Анализ отчета ответственного исполнителя за 2020 год по исполнению муниципальной программы.

Проверка годового отчета показала следующее:

1. Годовой отчет не соответствует порядку:

· отсутствует титульный лист годового отчета;
· ответственным исполнителем не заполнены обязательные разделы годового отчета, оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчете не проведена.
2. Форма 9 заполнена некорректно.

3. Форма 10 не содержит информацию по кассовому исполнению муниципальной программы.

4. Форма 12 не содержит информацию по кассовому исполнению муниципальной программы, графа «оценка расходов»  содержит недостоверную информацию, не соответствует Паспорту программы;

5. Форма 13 значения индикаторов и показателей обнулены и т.д.

Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата Дальнегорского городского округа не имеет возможности провести детальную проверку годового отчета по исполнению муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы» за 2020 год. 
Согласно отчету (последняя страница годового отчета) ответственным исполнителем являлась начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа Баркаева Ю.Н.

 3.  Вывод:
         1. Проверкой установлено, нарушение ст. 179 БК РФ, п.30 Главы 5 Порядка, ответственным исполнителем не вносились изменения в Паспорт программы с целью приведения в соответствие с решением о бюджете Дальнегорского городского округа.

2.В виду того, что годовой отчет МП не достоверен, Контрольно-счетная палата Дальнегорского городского округа не имеет возможности провести его проверку по исполнению муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы» за 2020 год. 
                                                      4. Предложения:
Контрольно-счётная палата Дальнегорского городского округа настоятельно рекомендует:
Отделу архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа:
1. Предпринять все меры по немедленному устранению замечаний указанных в настоящем заключении. 
2. Не позднее 14.04.2021г представить  в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа исправленный  годовой отчет.
Отделу экономики и поддержки предпринимательства:
1. Учесть изложенную информации, указанную в настоящем заключении при формировании сводного доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год. 
Председатель  КСП ДГО      

                                             Е.А. Пушанкина 
Ведущий инспектор                                                                            А.В. Наумченко 
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