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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА

Дальнегорского городского округа



	ул. Осипенко, зд. 39А, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441

тел. (42373)3-27-35 

E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по мониторингу устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа в 2021 году

31 января 2022 года                                                                                                               № 10
1. Общие положения
Настоящее заключение Контрольно–счетной палаты Дальнегорского городского округа (далее – Контрольно-счетная палата) по мониторингу устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее – Отдел архитектуры и строительства, объект контроля) по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа в 2021 году подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом Дальнегорского городского округа, Положением «О Контрольно-счетной палате», утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 20.08.2021 № 648, Порядком осуществления Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю, утвержденным решением Думы Дальнегорского городского округа от 26.02.2016 № 458, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Проведение экспертно-аналитического мероприятия», утвержденным распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 28.09.2015 № 19.
Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия – пункт 2.10 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2022 год, утвержденного распоряжением от 28.12.2021 № 105, распоряжение Контрольно-счетной палаты от 10.01.2022 № 2.
Предмет экспертно-аналитического мероприятия: количественный состав устраненных недостатков и нарушений, а также принятых предложений Отделом архитектуры и строительства по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году.
Цель экспертно-аналитического мероприятия - мониторинг устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом архитектуры и строительства по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году.
Объект экспертно-аналитического мероприятия: Отдел архитектуры и строительства.
Исследуемый период: 2021 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 31.01.2022.
2. По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено:
В 2021 году Контрольно-счетной палатой в отношении объекта контроля - Отдела архитектуры и строительства проведено 8 мероприятий внешнего муниципального финансового контроля, а именно:

1) экспертно-аналитическое мероприятие по мониторингу устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой Дальнегорского городского округа в 2020 году – заключение № 11 от 20.02.2021;
2) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы за 2020 год – заключение № 23 от 05.04.2021 (далее - заключение № 23 от 05.04.2021);

3) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке отчета исполнения муниципальной программы «Развитие градостроительной и архитектурной деятельности на территории Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы за 2020 год – заключение № 24 от 06.04.2021 (далее - заключение № 24 от 06.04.2021);
4) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» на 2017-2021 годы за 2020 год – заключение № 26 от 09.04.2021 (далее - заключение № 26 от 09.04.2021);
5) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы "Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" на 2018-2022 годы за 2020 год – заключение № 32 от 26.04.2021 (далее - заключение № 32 от 26.04.2021);

6)  экспертно-аналитическое мероприятие по проверке отчета о ходе и реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа»  на 2017-2021 годы за 2020 год – заключение № 33 от 27.04.2021 (далее - заключение № 33 от 27.04.2021);

7) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке исполнения муниципальной программы «Ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за девять месяцев 2021 года - заключение № 70 от 01.12.2021 (далее - заключение № 70 от 01.12.2021);
8) экспертно-аналитическое мероприятие по проверке исполнения муниципальной программы «Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства на территории Дальнегорского городского округа» за девять месяцев  2021 года - заключение № 72 от 06.12.2021 (далее - заключение № 72 от 06.12.2021).
Количество недостатков и нарушений, выявленных при проведении вышеперечисленных мероприятий внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой в отношении объекта контроля - Отдела архитектуры и строительства, количество предложений Контрольно-счетной палаты, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений по результатам проведенных мероприятий, а также количество выявленных коррупциогенных факторов при проведении мероприятий контроля отражены в Таблице № 1 настоящего заключения:













       Таблица № 1
	№ п/п
	№ заключения
	Количество недостатков и нарушений
	Количество предложений
	Наличие коррупциогенных факторов

	1
	заключение № 23 от 05.04.2021
	1
	2
	0

	2
	заключение № 24 от 06.04.2021
	5
	3
	0

	3
	заключение № 26 от 09.04.2021
	2
	2
	0

	4
	заключение № 32 от 26.04.2021
	1
	1
	0

	5
	заключение № 33 от 27.04.2021
	6
	2
	0

	6
	заключение № 70 от 01.12.2021
	5
	6
	0

	7
	заключение № 72 от 06.12.2021
	6
	6
	2

	Итого
	26
	22
	2


Так из Таблицы № 1 настоящего заключения следует, что количество недостатков и нарушений, выявленных при проведении вышеперечисленных мероприятий внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой в отношении объекта контроля - Отдела архитектуры и строительства составило:
1) заключение № 23 от 05.04.2021 - 1;
2) заключение № 24 от 06.04.2021 - 5;
3) заключение № 26 от 09.04.2021 - 2;
4) заключение № 32 от 26.04.2021 - 1;
5) заключение № 33 от 27.04.2021 - 6;
6) заключение № 70 от 01.12.2021 - 5;
7) заключение № 72 от 06.12.2021 - 6.
Из этого следует, что при осуществлении мероприятий всего выявлено 26 недостатков и нарушений.
Согласно данным Таблицы № 1 настоящего заключения, количество предложений Контрольно-счетной палаты, направленных на устранение выявленных недостатков и нарушений по результатам проведенных мероприятий составило:
1) заключение № 23 от 05.04.2021 - 2;
2) заключение № 24 от 06.04.2021 - 3;
3) заключение № 26 от 09.04.2021 - 2;
4) заключение № 32 от 26.04.2021 - 1;
5) заключение № 33 от 27.04.2021 - 2;
6) заключение № 70 от 01.12.2021 - 6;
7) заключение № 72 от 06.12.2021 - 6.
Таким образом, объекту контроля всего внесено 22 предложения.

В соответствии с данными Таблицы № 1 настоящего заключения, при проведении мероприятия, результаты которого отражены в заключении № 72 от 06.12.2021 Контрольно-счетной палатой в отношении объекта контроля - Отдела архитектуры и строительства устанавливалось наличие 2 коррупциогенных факторов.
Рассмотрение, учет объектами контроля выявленных нарушений и недостатков, принятие предложений Контрольно-счетной палаты осуществляется на основании поступившей информации от указанных объектов самостоятельно, по информации, поступившей от объектов контроля по запросам Контрольно-счетной палаты, а также на основании информации размещенной в официальных источниках, например: сайт http://dalnegorsk-mo.ru/.
Мониторинг устранения недостатков и нарушений и принятия предложений Отделом архитектуры и строительства по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году отражен в Таблице № 2 настоящего заключения:












      Таблица № 2

	№ п/п
	№ заключения
	Количество устраненных недостатков и нарушений
	Количество принятых предложений
	Количество устраненных коррупциогенных факторов

	1
	заключение № 23 от 05.04.2021
	1
	2
	0

	2
	заключение № 24 от 06.04.2021
	1
	0
	0

	3
	заключение № 26 от 09.04.2021
	2
	2
	0

	4
	заключение № 32 от 26.04.2021
	0
	0
	0

	5
	заключение № 33 от 27.04.2021
	1
	0
	0

	6
	заключение № 70 от 01.12.2021
	1
	2
	0

	7
	заключение № 72 от 06.12.2021
	2
	1
	2

	Итого
	8
	7
	2


Так из Таблицы № 2 настоящего заключения следует, что количество устраненных недостатков и нарушений Отделом архитектуры и строительства по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году составило:

1) заключение № 23 от 05.04.2021 - 1;
2) заключение № 24 от 06.04.2021 - 1;
3) заключение № 26 от 09.04.2021 - 2;
4) заключение № 32 от 26.04.2021 - 0;
5) заключение № 33 от 27.04.2021 - 1;
6) заключение № 70 от 01.12.2021 - 1;
7) заключение № 72 от 06.12.2021 - 2.
Исходя из вышеуказанного, объектом контроля – Отделом архитектуры и строительства всего устранено 8 нарушения и недостатка.

Таким образом, из сопоставления Таблиц №№ 1, 2 установлено, что объектом контроля в большей степени не устранены недостатки и нарушения, выявленные при проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля.
Так не устранены следующие нарушения и недостатки отраженные в заключении № 24 от 06.04.2021 (выдержки из текстовой части заключения):

1) Индикатор: Актуализация генерального плана Дальнегорского городского округа и Правил землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа. Выполнение индикатора в 2020 году не планировалось. Остался на уровне 2019 года.
В ходе экспертно-аналитического мероприятии была проведена проверка выполнения актуализации Генерального Плана Дальнегорского городского округа, размещенного на сайте ДГО, выявлено, что План утвержден Решением Думы Дальнегорского городского округа  25 июля 2013 года  № 101, следовательно, актуализация не проводилась за весь период реализации программы.

Правила землепользования и застройки на территории Дальнегорского городского округа были утверждены Решением Думы Дальнегорского городского округа 30.11.2017 №36, следовательно,  индикатор не выполнен.

2) Показатель: Разработка проекта планировки территории, проекта межевания территории. В 2020 году планировалось достигнуть 200 га, фактически показатель не выполнен. Достижение осталось на уровне 2018 года 80,31 га. 
3) В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что по подпрограмме «Разработка документов территориального планирования Дальнегорского городского округа» на 2018-2022 годы»  в 2020 году индикатор (цель подпрограммы) не планировался к достижению, а достижение одного показателя (задача подпрограммы) запланировано, выявлено противоречие и нарушение п. 24, пп. 24.1, Главы 4 Порядка.
На реализацию данной подпрограммы были утверждены бюджетные средства при фактическом отсутствии планирования достижения цели подпрограммы. Данный факт указывает на отсутствие зависимости между индикатором, показателями и ресурсным обеспечением данной подпрограммы, и подтверждает некорректное формировании промежуточных результатов в паспорте муниципальной программы.

4) Индикатор: Создание и актуализация ИСОГД. Плановый индикатор 60%, достижение индикатора в 2020 году не выполнено. Фактическое достижение индикатора 20 % выполнено в предыдущие годы. Не достижение индикатора наступило вследствие изменений действующего законодательства и отсутствия проведения ответственным исполнителем регулярного правового мониторинга. Следовательно, можно сделать вывод, о халатном подходе к реализации муниципальной программы. Ответственным исполнителем юридический риск не был своевременно учтен и не были предприняты своевременные меры по его недопущению.
По заключению № 32 от 26.04.2021 не устраненным остался следующий недостаток (выдержка из текстовой части заключения):

1) Установлен факт низкого качества планирования расходов, документов обосновывающих расходы, ПСД, что приводит к нерезультативности, отвлечению ассигнований. Общая сумма составила 720952,41 рублей, в том числе средств краевого бюджета 699321,41 рублей.

По заключению № 33 от 27.04.2021 не устраненными остались следующие недостатки и нарушения (выдержка из текстовой части заключения):

1) Показатели задач не способствуют достижению цели муниципальной программы. 
2) В нарушение п. 50 Главы 9 Порядка, ответственным исполнителем в годовой отчет предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы не внесены.

3) Контрольно – счетная палата ДГО указывает на неактуальность планирования муниципальной программы, повлекшая фактически к нелогичному расчету эффективности реализации муниципальной программы. Настоятельно рекомендуем внести изменения в Паспорт муниципальной программы, в целях приведения ее в соответствие с Порядком.

4) Контрольно-счетная палата ДГО считает, что ответственным исполнителем муниципальной программы не предприняты своевременные меры, которые могли уменьшить вероятность неисполнения МП, улучшить ход реализации муниципальной программы в 2020 году, следовательно, оценка деятельности ответственного исполнителя признается неэффективной.

5) Оценка расходов, согласно Паспорту муниципальной программы составила 13 341,92 тыс. рублей. Утверждено бюджетной росписью на отчетную дату 12 007,64 тыс. рублей. Фактическое освоение денежных средств составило 5 090,9 тыс. рублей. Эффективность использования бюджетных средств по муниципальной программе составила 38,2%. Результативность отсутствует.

По заключению № 70 от 01.12.2021 не устраненными остались следующие недостатки и нарушения (выдержка из текстовой части заключения):

1) Индикатор: Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям в 2020 г. фактически достиг 49,45 %, а на 2021г запланирован 48,65%, что ниже фактически выполненного на 0,80%. 

Проверкой установлено, что в 2020 году фактическое выполнение превышает плановые показатели, установленные на 2021 год. Ответственным исполнителем не внесены изменения в паспорт муниципальной программы, тем самым устанавливается фиктивность значения индикатора на 2021год.
2) Показатель: Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Экспертизой устанавливается несоблюдение  сроков исполнения контрактов, как со стороны заказчика, так и со стороны подрядчика. Заказчиком не осуществлен окончательный расчет за выполненные и принятые работы по 5 контрактам, а подрядчиком не сдан 1 объект в установленный срок. 

3) Показатель: Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов, плановое значение 51168 кв.м, фактически достигли 46362 кв.м. (на уровне 2020года).

На дату составления отчета работы не выполнены, ответственным исполнителем в отчете не отражено, какие меры предприняты для улучшения положения и достижения поставленной задачи. 

Экспертизой устанавливается несоблюдение сроков исполнения контрактов со стороны заказчика. 

4) Показатель: Наличие проектной документации на капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Экспертизой установлено неэффективное расходование бюджетных средств на подготовку проектной документации, а именно, на незапланированные 7 единиц проектной документации в общей сумме 599,97 тыс. рублей (7 ед.*85,71=599,97 тыс. рублей). 

Значимость осуществления перевыполнения показателя по подготовке проектной документации на ремонт дворовых территорий ответственным исполнителем в отчете не поясняется, следовательно, безосновательна.

По заключению № 72 от 06.12.2021 не устраненными остались следующие недостатки и нарушения (выдержка из текстовой части заключения):

1) В сентябре 2021 г. обнулены все индикаторы и показатели по отдельному мероприятию «Строительство объектов водоснабжения» в соответствии с Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.09.2021г №886-па. Данное отдельное мероприятие в 2021 году не выполнялось и выполняться не будет, причины ответственным исполнителем не указаны. Установлено, что ресурсного обеспечения на выполнение вышеуказанного мероприятия запланировано не было.

В рассматриваемом отдельном мероприятии, Постановлением администрации ДГО от 08.09.2021г №886-па добавлен индикатор «Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий» с «нулевым значением». 
Ответственный исполнитель не поясняет, с какой целью был добавлен указанный индикатор. По данному мероприятию  показатели «обнулены», ресурсного обеспечения не предусмотрено, по концу года оценить реальный социально-экономический эффект от выполнения этого индикатора не возможно. 

2) Аналогично обнулены все индикаторы и показатели по отдельному мероприятию «Строительство объектов электроснабжения» в соответствии с Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 08.09.2021г №886-па. Данное мероприятие в 2021 году тоже выполняться не будут. 

Ресурсного обеспечения на выполнение этого мероприятия запланировано в бюджете не было но, не смотря на это, ответственным исполнителем добавлен индикатор «Доля разработки проектно-сметной документации на строительство инженерных сетей (электроснабжения) с прохождением государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий» с «нулевым значением». Ответственный исполнитель в отчете не поясняет причину добавления индикатора. Установление индикатора без ресурсного обеспечения заведомо устанавливает риск его невыполнения. Кроме того, оценить реальный социально-экономический эффект от выполнения этого индикатора так же не представляется возможным.
3) По данным отчета за 9 месяцев 2021г, во исполнение отдельного мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий», заключены 2 муниципальных контракта по разработке проектно-сметной документации на строительство дорожной инфраструктуры с прохождением государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий к 149 земельным участкам по ул. Лесной, ул. Цветной, ул. Ильиченко, ул. Крайней. Сумму контрактов ответственный исполнитель в отчете не указывает, что говорит о не полном и недостоверном отчете за 9 месяцев 2021 года.

Учитывая изложенное, Контрольно-счетная палата ДГО не имеет возможности привести экспертизу достаточности ассигнований на выполнение данного мероприятия.

Ответственному исполнителю необходимо привести в соответствие отчет. Внести изменения в форму № 9, указать необходимую для проверки информацию: № и дату контракта, сумму на которую заключен контракт, наименование подрядчика. 

4) Кроме того, общий анализ выполнения показателей (индикаторов) с 2017 по 2021 год (5 лет) показал, что отдельные мероприятия «Строительство объектов водоснабжения», «Строительство объектов электроснабжения» не реализовывались в указанном периоде вообще, показатели и индикаторы по ним не выполнялись. Следует вывод об их неэффективности. 

Выявлено, что к концу года ответственным исполнителем данные по индикаторам и показателям  обнуляются, путем внесения изменения в Паспорт муниципальной программы, в расчет эффективности они не попадают, тем самым искусственно подводится под эффективность выполнения муниципальной программы в целом. 

Процент устранения недостатков и нарушений составил – 31 %.
Количество принятых предложений Отделом архитектуры и строительства по результатам проведенных мероприятий Контрольно-счетной палатой в 2021 году (сведения из таблицы № 2) составило:
1) заключение № 23 от 05.04.2021 - 2;
2) заключение № 24 от 06.04.2021 - 0;
3) заключение № 26 от 09.04.2021 - 2;
4) заключение № 32 от 26.04.2021 - 0;
5) заключение № 33 от 27.04.2021 - 0;
6) заключение № 70 от 01.12.2021 - 2;
7) заключение № 72 от 06.12.2021 - 1.
В результате, Отделом архитектуры и строительства всего принято 7 предложений.

Таким образом, из сопоставления Таблиц №№ 1, 2 установлено, что предложения, выраженные Контрольно-счетной палатой № 70 от 01.12.2021 и 72 от 06.12.2021 учтены Отделом архитектуры и строительства частично, а по заключениям № 24 от 06.04.2021, № 32 от 26.04.2021 и № 33 от 27.04.2021 полностью не учтены объектом контроля.
Не учтенными остались предложения:

- по заключению № 24 от 06.04.2021:

1) Внести все необходимые изменения в паспорт муниципальной программы. 

2) Предоставить проект паспорта муниципальной программы на экспертизу в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа.

3) Предоставить пояснения к замечаниям, указанным в настоящем заключении в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа.

- по заключению № 32 от 26.04.2021:

1) Исключить некачественное формирование документов планирования расходов, приводящее к нерезультативности, отвлечению ассигнований предусмотренных на реализация муниципальной программы.

- по заключению № 33 от 27.04.2021:

1) Предпринять все меры по немедленному устранению замечаний указанных в настоящем заключении. 
2) Внести изменения в Паспорт муниципальной программы, и представить в в Контрольно-счетную палату Дальнегорского городского округа для проведения экспертизы проект паспорта.
- по заключению № 70 от 01.12.2021:

1) Учесть информацию из настоящего заключения, устранить и  не допускать установленные в настоящем заключении замечания. 

2) Обеспечить эффективное планирование индикаторов и показателей,  а также ресурсного обеспечения муниципальной программы.
3) Исключить риски не достижения индикаторов (показателей).
4) В целях достоверного расчета эффективности реализации муниципальной программы за 2021год, привести в соответствие индикаторы (показатели) муниципальной программы до конца 2021 года. 

- по заключению № 72 от 06.12.2021:

1) Учесть информацию из настоящего заключения, устранить и  не допускать установленные в настоящем заключении замечания. 

2) Обеспечить эффективное планирование индикаторов и показателей,  а также ресурсного обеспечения муниципальной программы. 
3) Исключить факты искусственного изменения показателей /индикаторов при исполнении муниципальной программы в течение года.
4) Ответственному исполнителю в кратчайшие сроки необходимо провести анализ факторов, повлекших к  не выполнению показателей (индикаторов), включая перечень факторов с описанием их воздействия на реализацию мероприятий и выполнение контрольных событий муниципальной программы с учетом расходования средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы. Исключить риски не достижения индикаторов (показателей).

5) В целях достоверного расчета эффективности реализации муниципальной программы за 2021год, привести в соответствие  индикаторы (показатели) муниципальной программы до конца 2021 года. 

При проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля в отношении Отдела архитектуры и строительства Контрольно-счетной палатой устанавливались риски, отраженные в заключениях № 24 от 06.04.2021, № 70 от 01.12.2021 и № 72 от 06.12.2021, общее число которых составило 8. Риски, отраженные в заключениях № 24 от 06.04.2021 и № 70 от 01.12.2021 в количестве 6 остались не учтенными, а установленные 2 риска в рамках заключения № 72 от 06.12.2021 учтены объектом контроля в полном объеме.
Дополнительно отмечаем, что материалы заключения № 33 от 27.04.2021 направлялись Контрольно-счетной палатой в прокуратуру г. Дальнегорска для принятия мер прокурорского реагирования, в результате чего Главе Дальнегорского городского округа было вынесено представление.
Сопоставление Таблиц №№ 1 и 2 настоящего заключения свидетельствует о том, что выявленные Контрольно-счетной палатой при проведении мероприятий внешнего муниципального финансового контроля коррупциогенные факторы полностью устранены объектом контроля.
Выводы:
По результатам проведенного мониторинга устранения недостатков и нарушений, а также принятия предложений Отделом архитектуры и строительства, Контрольно-счетной палатой выявлено частичное не устранение недостатков и нарушений, отраженных в заключениях № 70 от 01.12.2021 и № 72 от 06.12.2021, а также полное не устранение недостатков и нарушений, отраженных в заключениях № 24 от 06.04.2021, № 32 от 26.04.2021 и № 33 от 27.04.2021.
Также, данные настоящего заключения свидетельствуют, что предложения, выраженные Контрольно-счетной палатой в заключениях № 70 от 01.12.2021 и 72 от 06.12.2021 учтены Отделом архитектуры и строительства частично, а по заключениям № 24 от 06.04.2021, № 32 от 26.04.2021 и № 33 от 27.04.2021 полностью не учтены объектом контроля.
Предложения:
На основании изложенного в тексте настоящего заключения, по результатам проведенного мониторинга, Контрольно-счетная палата рекомендует Отделу архитектуры и строительства обратить внимание на неучтенные недостатки и нарушения, а также предложения по устранению указанных недостатков и нарушений по состоянию на дату составления настоящего заключения и принять меры по их устранению ввиду того, что указанные недостатки и нарушения негативно сказываются на финансово-бюджетной сфере Дальнегорского городского округа. 
Также рекомендуем учитывать риски, выявляемые в ходе мероприятий внешнего муниципального финансового контроля.
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Дальнегорского городского округа                                                        Е.А. Пушанкина
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