КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского городского округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год.

05 июня 2023 года									№ 41

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского городского округа (далее – КСП ДГО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации  Муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате Дальнегорского городского округа, утверждённым решением Думы ДГО от 20.08.2021 г. № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённого распоряжением председателя КСП ДГО от 27.12.2022 г. № 54 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2023 год в соответствии с пунктами 2.4, 2.9, и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДГО от 29.05.2023 г. № 48.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского городского округа за 2022 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2022 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 29 мая 2023 года по 05 июня 2023 года.

- АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные администрацией Дальнегорского городского округа (далее – ДГО) и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского городского округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год;

- Информация о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий Муниципальной программы за 2022 год (форма 9);

- Отчёт об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дальнегорского городского округа на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 10);

- Отчёт о выполнении показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по Муниципальной программе за 2022 год (форма 11);

- Информация о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Муниципальной программы за 2022 год (форма 12);

- Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) Муниципальной программы (Форма 13).

Контрольно-счётная палата считает необходимым отметить, что в формах Годового отчёта Ответственным исполнителем указывается название муниципальной программы как в предыдущей редакции, без учёта внесённых последним утверждённым в 2022 году Постановлением администрации ДГО от 26.12.2022 г. № 1761-па изменений, так и с учётом названных изменений, что считаем недочётом.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 31.07.2018 года № 510-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2022 году (далее – Перечень). Постановлениями от 24.08.2018 № 582-па, от 31.10.2018 № 693-па, от 11.02.2019 № 92-па, от 27.02.2019 № 126-па,от 09.04.2019 № 234-па, от 13.05.2019 № 296-па, от 01.08.2019 № 610-па, от 28.10.2019 № 904-па, от 25.12.2019 №1151-па, от 31.01.2020 № 67-па, от 25.02.2020 № 166-па,от 15.06.2020 № 512-па, от 13.07.2020 № 634-па, от 31.07.2020 № 674-па, от 31.08.2020 №800-па, от 20.11.2020 № 1120-па, от 24.11.2020 №1155-па, от 14.12.2020 № 1213-па, от 23.04.2021 № 371-па, от 21.05.2021 № 482-па, от 28.05.2021 № 506-па, от 19.07.2021 № 692-па, от 30.08.2021 № 850-па, от 11.10.2021 № 1044-па, от 02.11.2021 № 1165-па, от 30.07.2021 № 738-па, от 29.11.2021 № 1256-па, от 07.02.2022 № 135-па, от 15.02.2022 № 178-па, от 11.03.2022 № 293-па, от 04.04.2022 № 384-па, от 06.05.2022№ 547-па, 16.05.2022 № 576-па; от 22.06.2022 № 845-па, от 06.07.2022 № 922-па, от 27.07.2022 № 1049-па, от 16.08.2022 № 1145-па, от 12.12.2022  № 1696-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского городского округа (далее – Ответственный исполнитель), соисполнители не предусмотрены.

Цель муниципальной программы – повышение уровня комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа за счёт создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ по приведению в нормативное состояние и повышению транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В структуре Муниципальная программа предусматривает 2 отдельных мероприятия:

- Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.

- Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Для реализации поставленной Программой цели предполагается выполнение таких задач, как доведение технического состояния автодорог местного значения до уровня, соответствующего категории дорог, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для обеспечения комфортного проживания населения,  капитальный ремонт и ремонт инженерных сооружений для обеспечения стабильной и безаварийной эксплуатации, а также реализация мероприятий по инициативному бюджетированию «Твой проект».

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 17.10.2017 г. № 600-па. В 2022 году в указанное постановление, внесены изменения Постановлением администрации ДГО от 26.12.2022 г. № 1761-па, которым признано утратившим силу Постановление администрации ДГО от 29.12.2021 г. № 1397-па, заменены в заголовке постановления и муниципальной программы слова «Ремонт автомобильных дорог» на слова «Строительство и ремонт автомобильных дорог», Муниципальная программа изложена в новой редакции. Вносимые изменения коснулись в том числе корректировки общего объёма финансирования мероприятий Муниципальной программы, а также структуры Муниципальной программы, а именно исключение из программы отдельного мероприятия «Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения» по причине отсутствия финансирования данного мероприятия из средств краевого бюджета.

Решением Думы Дальнегорского городского округа (далее – Решение Думы ДГО) от 02.12.2021 г. № 715 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию Муниципальной программы был предусмотрен общий объём финансирования в сумме 112 846,4 тысяч рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 75 000,0 тыс. руб.,  средств бюджета Дальнегорского городского округа – 37 846,4 тыс. руб.

В течении 2022 года ресурсное обеспечение расходов на реализацию Муниципальной программы подвергалось нескольким корректировкам:

- Решением Думы ДГО от 04.02.2022 г. № 740 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» общая сумма бюджетных ассигнований увеличена на 5 649,61 тыс. руб. и составила 118 496,01 тыс. руб. Бюджетные ассигнования увеличены на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» – «Асфальтированный проезд к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д.22», реализация которого была перенесена с 2021 года на 2022 год.

- Решением Думы ДГО от 25.05.2022 г. № 791 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличено ресурсное обеспечение ассигнованиями мероприятий по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в сумме 7 801,98 тыс. руб., из них 5 035 209,60 рублей на ремонт дворовой территории по ул. 8 марта, д. 1 и проезда к нему, 2 766 768,00 рублей на ремонт проезда к многоквартирным домам по ул. Пионерская, д. 64 и Осипенко, д. 24 Общий объём бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы составил 126 297, 99 тыс. руб.

- Решением Думы ДГО от 01.12.2022 г. № 33 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» уменьшены суммы бюджетных ассигнований ресурсного обеспечения расходов на реализацию Муниципальной программы на 9,88 тыс. руб. в связи со сложившейся экономией и перераспределением на мероприятия, осуществляемые без софинансирования средств краевого бюджета на изготовление проектно-сметной документации.

- Решением Думы ДГО от 23.12.2022 г. № 42 «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» запланированный объём бюджетных ассигнований Муниципальной программы утверждён в сумме 125 941,47627 тыс. руб. Уменьшение по сравнению с предыдущим объёмом бюджетных ассигнований составило 346,62997 тыс. руб. Корректировка произведена в соответствии с Законом Приморского края от 01.12.2022 № 233-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», а также по причине экономии бюджетных ассигнований по расходам на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов.

Во исполнение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и согласно п. 30 гл. 5 Порядка в целях приведения в соответствие с решениями о бюджете Дальнегорского городского округа Ответственным исполнителем вносятся изменения ресурсного обеспечения в паспорт Муниципальной программы не позднее трёх месяцев со дня вступления в силу таких решений.

Ответственным исполнителем такие изменения не внесены, – установлено нарушение п. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и п. 30 гл. 5 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).

Ресурсное обеспечение на реализацию Муниципальной программы в паспорте Муниципальной программы (в редакции Постановления администрации ДГО от 26.12.2022 г. № 1791-па) запланировано всего в сумме 126 297,99 тыс. рублей, из них 75 000,00 тыс. руб. – средств краевого бюджета и 51 297,99 тыс. руб. из средств бюджета Дальнегорского городского округа. Последним в 2022 году Решением Думы ДГО от 23.12.2022 г. № 42 расходы на исполнение мероприятий Программы утверждено в сумме 125 941 476,27 рублей. Объём расходов на выполнение мероприятий программы на 2022 год, установленный в паспорте Программы и Приложении № 6 к нему не соответствует объёму бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, установленному в Приложении 5 к решению Думы Дальнегорского городского округа «О бюджете Дальнегорского городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» от 23.12.2022 г. № 42.

Увеличение плановых расходов бюджетных ассигнований на финансирование Муниципальной программы от первоначально утверждённых, составило 13 095 076,27 рублей, или на 11,6 % больше от предусмотренных на 01.01.2022 г.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы на территории Дальнегорского городского округа в 2022 году и её исполнения приведён в Приложении №1 к настоящему заключению.

Из таблицы Приложения № 1 видно, что сводной бюджетной росписью на реализацию мероприятий Программы предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 125 941 476,27 рублей, из них на отдельное мероприятие МП «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» – 60 441,85 тыс. руб., на отдельное мероприятие МП «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» – 59 850,01 тыс. руб. и на мероприятие МП «Реализация проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» «Асфальтированный проезд к многоквартирному дому по адресу: г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д. 22» – 5 649,61 тыс. руб. (далее – «Твой проект») . Финансовое исполнение в 2022 году осуществлено в полном объёме или 100 % от плановых назначений.

  - Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Для достижения цели Муниципальной программы, а именно: повышение уровня комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории Дальнегорского городского округа за счёт создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ по приведению в нормативное состояние и повышению транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения, Программа предусматривает реализацию мероприятий по двум отдельным мероприятиям.

По информации, содержащейся в Годовом отчёте Ответственного исполнителя по выполнению мероприятий, а также пояснений, следует что:

В отчётном году для достижения цели Программы осуществлялись следующие мероприятия:

    - Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них».

Всего кассовые расходы по обеспечению данного отдельного мероприятия составили 66 091,46 тыс. руб., в том числе из средств краевого бюджета – 49 898,59 тыс. руб. и 16 192,87 тыс. руб. средств бюджета Дальнегорского городского округа.

Результатом осуществления данного отдельного мероприятия стали выполненные работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дальнегорского городского округа, изготовление проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения на территории Дальнегорского городского округа, а также реализация мероприятия по направлению «Твой проект».

Для выполнения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Дальнегорского городского округа было заключено 11 муниципальных контрактов с подрядчиками (далее – МК), из них с ИП Казаряном А.Р. – 7 МК, с ИП Моисеенко Ю.А. – 3 МК и с ООО «Дальнегорский асфальт» – 1 МК. Всего стоимость заключённых муниципальных контрактов составила 59 238 177,87 рублей.

Указанные выше работы выполнены на следующих участках:

- с. Каменка, съезд с автомобильной дороги по ул. Пушкинская до д. № 1 по ул. Пионерская;

- с. Каменка, ул. Берзинская;

- с. Каменка, ул. Морская, ул. Партизанская;

- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» в районе здания № 62 по проспекту 50 лет Октября до пересечения с ул. Набережная в районе зд. № 14 по ул. Космонавтов;

- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» в районе зд. № 51 по проспекту 50 лет Октября до зд. № 37 по ул. Осипенко;

- г. Дальнегорск, съезд с автомобильной дороги по ул. Набережной, между зд. д/с № 30 и д/с № 8 по ул. Набережной до д. № 28 по проспекту 50 лет Октября;

- г. Дальнегорск, от съезда с ул. Пионерской до д. № 42 и № 44 по ул. Осипенко;

- г. Дальнегорск, съезд с а/д общего пользования местного значения по ул. Осипенко в районе зд. № 13 по ул. Осипенко;

- г. Дальнегорск, от съезда с автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» в районе зд. № 67 по проспекту 50 лет Октября;

- г. Дальнегорск, от съезда с а/д «Осиновка-Рудная Пристань» в районе зд. № 17 по проспекту 50 лет Октября вдоль зд. № 15 по проспекту 50 лет Октября;

- г. Дальнегорск, часть автомобильной дороги по ул. Советская, от подъёма в районе д. № 4 по ул. Инженерной до д. № 11а по ул. Советской.

На услуги по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения на территории Дальнегорского городского округа заключены 3 муниципальных контракта на общую стоимость 1 203 675,91 рублей:

- МК от 29.11.2022 г. № 0320300143722000198_168140 на сумму 298 819,62 рубля, при этом первоначальная цена указанного контракта была установлена в сумме 603 675,91 рублей. Экономия при заключении вышеназванного муниципального контракта составила 304,9 тыс. руб. или 50,5 %.

- МК от 08.12.2022 г. № 148-к/юр на сумму 600 000,00 рублей.

- МК от 20.12.2022 г. № 173-к/юр на сумму 304 856,29 рублей.

Проектно-сметная документация подготовлена по объектам: г. Дальнегорск, ул. Химиков от съезда с автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» в районе здания 251а по проспекту 50 лет Октября до дома № 1 по ул. Молодёжная, ул. Коржевской в районе автовокзала, ул. Осипенко с ул. Пионерской до проспекта 50 лет Октября.

На осуществление проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», а именно: «Асфальтированный проезд к многоквартирному дому по адресу: г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д. 22» заключён муниципальный контракт от 17.05.2022 г. № 0320300143722000092_168140 с ООО «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС», цена контракта установлена в сумме 5 649 609,60 рублей. При выполнении работ по контракту произведена замена дорожного покрытия проезжей части дороги и прилегающего к ней тротуара с восстановлением освещения, расположенной от заезда в районе здания по адресу: г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 125 до многоквартирного жилого дома по адресу: г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д. 22.

    - Отдельное мероприятие «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов».

В ходе реализации данного отдельного мероприятия по муниципальным контрактам на 14-ти объектах проведены ремонты дворовых территорий, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, из них на 2-х объектах выполнен только ремонт проездов к дворовым территориям МКД. Кассовое исполнение – 58 630 886,67 рублей, которые были израсходованы на заключение муниципальных контрактов на вышеназванные работы с ИП Моисеенко Ю.А. – 9 МК, с ООО «Строительный сервис» – 1 МК, с ООО «Атмосфера25» – 1 МК, ООО «Дальнегорский асфальт» – 2 МК, с ООО «Примнордост» – 1 МК. В 2022 году произведён ремонт дворовых территорий и подъездов к дворовым территориям по следующим адресам:

- г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. № 139;

- г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. № 28;

- г. Дальнегорск, ул. Молодёжная, д. № 5;

- г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. № 25;

- г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. № 59;

- г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. № 37;

- г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. № 26;

- г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. № 28;

- г. Дальнегорск, ул. Приморская, д. № 30;

- г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. № 20;

- г. Дальнегорск, ул. Космонавтов, д. № 4;

- г. Дальнегорск, ул. Космонавтов, д. № 6;

- г. Дальнегорск, ул. Набережная, д. № 26;

- г. Дальнегорск, ул. 8 Марта, д. 1;

- г. Дальнегорск, ул. Осипенко, д. № 24;

- г. Дальнегорск, ул. Пионерская, д. № 64;

ООО «Смета-2020» изготовлена проектно-сметная документация на работы по ремонту дворовых территорий и проезда к ним, с которым на такие услуги заключён муниципальный контракт 18.11.2022 г. № 0320300143722000188_168140 на сумму 725 341,21 рублей. При проведении закупочных процедур по данному контракту экономия составила 463,7 тыс. руб. или 39 %.

Места расположения проектируемых объектов:

- г. Дальнегорск, ул. 8 марта, д. 16, дворовая территория и проезды к ней;

- г. Дальнегорск, ремонт внутриквартального проезда вдоль домов 4 и 16 по проспекту 50 лет Октября и проезда к дворовой территории по ул. Набережная, д. 6;

- г. Дальнегорск, ул. Матросова, д. 30, дворовая территория и проезды к ней;

- г. Дальнегорск, проспекту 50 лет Октября, д. 15, дворовая территории и проезды к ней;

- г. Дальнегорск, проспекту 50 лет Октября, д. 13, дворовая территории и проезды к ней.

На ремонт дворовой территории д. № 1 по ул. Советской подготовлена проектно-сметная документация по заключённому с ООО «Дальпроект» муниципальному контракту от 27.12.2022 г. № 191-к/юр на сумму 493 785,00 рублей. Всего в результате оказания услуг по подготовке проектно-сметной документации на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Дальнегорского городского округа подготовлена ПСД на 6 объектов. Кассовое исполнение составило 1 219 126,21 рублей.

Всего по мероприятию освоено бюджетных ассигнований в сумме 59 850 012,88 рублей, в том числе средств краевого бюджета – 24 781,91 тыс. руб., средств бюджета ДГО – 35 068,10 тыс. руб.

В результате проведения экспертно-аналитического мероприятия по отдельным контрактам устанавливается существенная экономия бюджетных средств (до 50,5 %), что создаёт риски:

- Существенного изменения проектно-сметной документации при выполнении услуг по её изготовлению.

- Завышения, указанного в извещении о проведении закупки НМЦК первоначально.

- Завышения расходов при неиспользовании конкурентных способов закупки.

С целью исключения подтверждения достижения вышеуказанных рисков необходимо провести аудит соответствующих закупок.

  - Расчёт степени достижения цели и задач муниципальной программы.

При проведении экспертизы Контрольно-счётной палатой установлено нарушение Ответственным исполнителем алгоритма расчёта при определении степени достижения цели и задач Муниципальной программы, – не рассчитано среднее значение достижения цели и задач по Отдельным мероприятиям, именно оно является одним из значений расчётной оценки достижения задач муниципальной программы. Индикаторы и показатели, которые установлены для отдельных мероприятий являются значениями для обеспечения возможности проверки и подтверждения достижения поставленной цели и решения задач муниципальной программы.

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, определённой пп.10 п. 24.2 «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па) (далее – Порядок), Контрольно-счётной палатой проведены расчёты и определена оценка эффективности Муниципальной программы.

    - Расчёт степени достижения целей и задач Муниципальной программы.

- Отдельные мероприятия МП «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» (далее – Отдельные мероприятия).

Целевой индикатор – Прирост протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям.

Плановое значение в отчётном году – 88,54 км

Фактически целевой индикатор составил 88,54 км.

IЦ 1 (Ом) = 88,5488,54 = 1

Целевой индикатор – Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, несоответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности а/д общего пользования местного значения.

Плановое значение в отчётном году – 46,76 %.

Фактически целевой индикатор составил 46,76 %

IЦ 2 (Ом) = 146,7646,76 = 1

Целевой индикатор – Прирост количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

Плановое значение в отчётном году – 86 ед.

Фактически целевой индикатор составил 87 ед.

Причина абсолютного отклонения показателя на 1 единицу от планового, Ответственным исполнителем объясняется выделением дополнительных средств.

IЦ 3 (Ом) = 8786 = 1,01

I Цель 3 Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным 1.

Задачи Отдельных мероприятий МП достигаются следующими показателями:

    - Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Плановое значение – 275 877 км.

Фактическое значение составило 275 877 км.

Iзадача 1 (Ом) = 275 877275 877 = 1

    - Наличие проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них.

Плановое значение – 29 ед.

Фактическое значение достигло 30 ед.

В соответствии с пояснениями Ответственного исполнителя, увеличение на 1 единицу от планового показателя связано с выделением дополнительных средств.

Iзадача 2 (Ом) = 3029 = 1,03

I задача 2 Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным 1.

    - Количества реализованных проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект».

Плановое значение – 1 шт.

Фактическое значение достигло 1 шт.

Iзадача 3 (Ом) = 11 = 1

    - Увеличение площади отремонтированных автомобильных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним.

Плановое значение – 62 232 км.

Фактическое значение составило 62 232 км.

Iзадача 4 (Ом) = 62 23262 232 = 1

    - Наличие проектной документации на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Плановое значение – 31 ед.

Фактически показатель достижения задачи по данным Ответственного исполнителя составил 31 единицу. Контрольно-счётная палата устанавливает недостоверность значения, достигнутого в отчётном периоде фактического показателя достижения задачи, указанного в Годовом отчёте Ответственным исполнителем. На основании заключённых муниципальных контрактов по исполнению услуг по подготовке проектно-сметной документации конкретно на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов была изготовлена ПСД на 6 объектов. Значение показателя МП в году, предшествующему отчётному году – 26 единиц. Таким образом, фактический показатель 2022 г. – 32 единицы.

На основании вышеизложенного расчёт представляется следующим:

Фактическое значение достигло 32 ед.

Iзадача 5 (Ом) = 3231 = 1,03

I задача 5 Отдельное мероприятие > 1, значение принимается равным 1.

    - Среднее значение достижения целей для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:

IЦ ср = 1+1+13 = 1

    - Среднее значение достижения задач для критерия оценки эффективности реализации Муниципальной программы:

IЗ ср = 1+1+1+1+15 = 1

  - Оценка эффективности реализации Муниципальной программы:

- Сравнение среднего значения достижения целей МП (IЦ ср) со средним значением достижения задач МП (IЗ ср) показало, что разница между (IЦ ср) и (IЗ ср) отсутствует, следовательно, показатели задач в полной мере способствуют достижению цели муниципальной программы.

- Среднее значение достижения цели МП (IЦ ср) составляет 1, следовательно цель реализации Муниципальной программы выполняется, программа имеет высокую эффективность.

  - Расчёт степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Запланированное ресурсное обеспечение мероприятий по Муниципальной программе в соответствии с паспортом Муниципальной программы за счёт средств краевого бюджета 75 000,00 тыс. руб. и 51 297,99 тыс. руб. бюджета ДГО, всего в отчётном периоде предусмотрено в сумме 126 297 990,00 рублей. Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные основания в сумме 125 941 476,27 рублей, кассовое исполнение осуществлено в полном объёме или 100 %.

Э бв = 125 941 476,27126 297 990,00 Х 100 = 99,7 %

Эффективность использования бюджетных средств по Муниципальной программе составила 99,7 %. Ответственный исполнитель пояснил данное значение эффективности с частично не освоенными бюджетными средствами по Муниципальной программе в размере 356,51 тыс. рублей, которые образовались в результате экономии в процессе проведения торгов. Данные средства возвращены в бюджет.

ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год, установлено:

- В части полноты состава годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено.

- В части достоверности и полноты информации годовой отчётности за 2022 год о реализации муниципальной программы выявлены недочёты и нарушения.

- В результате ежегодной оценки эффективности реализации Муниципальной программы, произведены расчёты эффективности использования бюджетных средств и степени достижения целей и решения задач муниципальной программы. В произведённых расчётах Ответственным исполнителем применены ошибочные значения показателей, что не в полной степени соответствует методике, установленной в Порядке. Неполнота степени соответствия расчётов не повлияла на результат оценки эффективности реализации Муниципальной программы, что подтверждается расчётами, произведёнными Контроль-счётной палатой, по результатам которых, реализация Муниципальной программы признана высокоэффективной.

- Ответственным исполнителем нарушен пункт 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

- Ответственным исполнителем нарушен «Порядок принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа», утверждённым постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 № 488-па (в ред. от 16.02.2021 № 127-па, 16.08.2022 № 1146-па).

- По отдельным закупкам необходимо проведение аудита.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

- Ответственному исполнителю.

Устранить недостатки, нарушения, выявленные экспертно-аналитическим мероприятием. Привести в соответствие значения показателей для расчётов оценки эффективности реализации МП.

В кратчайшие сроки представить в управление экономики администрации ДГО достоверный годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год. После согласования указанным органом, направить Годовой отчёт с листом согласования для проведения экспертизы в Контрольно-счётную палату.

Привести все значения планируемых индикаторов (показателей) в паспорте Муниципальной программы в соответствие с учётом запланированных (достигнутых) значений.

- Главе Дальнегорского городского округа.

В виду установления нарушений, сроков формирования достоверного отчёта Контрольно-счётная палата предлагает установить лицо, допустившее нарушения при составлении годового отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» за 2022 год и применить к нему меры дисциплинарного воздействия.

- Контрольно-счётной палате.

В связи с многочисленными и систематическими нарушениями сроков приведения муниципальной программы в соответствие с решением о бюджете направить материалы проверки Годового отчёта в Прокуратуру г. Дальнегорска.

В десятидневный срок информацию об исполнении рекомендаций предоставить в Контрольно-счётную палату.

Председатель КСП ДГО								Е.А. Пушанкина

Ведущий инспектор								Э.В. Исаева

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» в 2022 году и её исполнения, руб.

| Наименование | Ведомство | Код целе-вой статьи | Код вида расходов | Решение Думы ДГО от 02.12.21 № 715 | Решение Думы ДГО от 04.02.22 № 740 | изменение (гр.6 - гр.5) | Решение Думы ДГО от 25.05.22 № 791 | изменение (гр.10 - гр.6) | Решение Думы ДГО от 01.12 22 № 33 | изменение (гр.16 - гр.10) | Решение Думы ДГО от 23.12.22 № 42 | изменение (гр.18 - гр.16) | Сводная бюджетная роспись | Абсолютное изменение от перво-начального бюджета (гр.20 - гр.5) | Относительное изменение от перво-начального бюджета, (%) (гр.20/гр.5) | Исполнено на 01.01.2023 | % исполнения | Остаток не исполь-зован-ных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Муниципальная программа «Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа» | 0 | 01 0 00 00000 | 0 | 112 846 400,00 | 118 496 010,00 | 5 649 610,00 | 126 297 987,60 | 7 801 977,60 | 126 288 106,24 | -9 881,36 | 125 941 476,27 | -346 629,97 | 125 941 476,27 | 13 095 076,27 | 111,60% | 125 941 476,27 | 100,00% | 0,00 |
| # Мероприятия муниципальной программы "Строительство и ремонт автомобильных дорог и инженерных сооружений на них на территории Дальнегорского городского округа" | # 0 | # 01 9 00 00000 | # 0 | # 112 846 400,00 | # 118 496 010,00 | # 5 649 610,00 | # 126 297 987,60 | # 7 801 977,60 | # 126 288 106,24 | # -9 881,36 | # 125 941 476,27 | # -346 629,97 | # 125 941 476,27 | # 13 095 076,27 | # 111,60% | # 125 941 476,27 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Администрация Дальнегорского городского округа | # 964 | # 01 9 00 21110 | # 0 | # 112 846 400,00 | # 118 496 010,00 | # 5 649 610,00 | # 126 297 987,60 | # 7 801 977,60 | # 126 288 106,24 | # -9 881,36 | # 125 941 476,27 | # -346 629,97 | # 125 941 476,27 | # 13 095 076,27 | # 111,60% | # 125 941 476,27 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | # 964 | # 01 9 00 21110 | # 0 | # 9 000 000,00 | # 9 000 000,00 | # 0,00 | # 9 000 000,00 | # 0,00 | # 9 000 008,25 | # 8,25 | # 9 000 008,25 | # 0,00 | # 9 000 008,25 | # 8,25 | # 100,00% | # 9 000 008,25 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 01 9 00 21110 | # 200 | # 9 000 000,00 | # 9 000 000,00 | # 0,00 | # 9 000 000,00 | # 0,00 | # 9 000 008,25 | # 8,25 | # 9 000 008,25 | # 0,00 | # 9 000 008,25 | # 8,25 | # 100,00% | # 9 000 008,25 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов | # 964 | # 01 9 00 21120 | # 0 | # 26 000 000,00 | # 26 000 000,00 | # 0,00 | # 33 801 977,60 | # 7 801 977,60 | # 34 328 782,12 | # 26 804,12 | # 34 301 649,40 | # -27 132,72 | # 34 301 649,40 | # 8 301 649,40 | # 131,93% | # 34 301 649,40 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 01 9 00 21120 | # 200 | # 26 000 000,00 | # 26 000 000,00 | # 0,00 | # 33 801 977,60 | # 7 801 977,60 | # 34 328 782,12 | # 26 804,12 | # 34 301 649,40 | # -27 132,72 | # 34 301 649,40 | # 8 301 649,40 | # 131,93% | # 34 301 649,40 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект" "Асфальтированный проезд к многоквартирному жилому дому по адресу: г. Дальнегорск, ул. 1-ая Советская, д.22" | # 964 | # 01 9 00 30100 | # 0 | # 0,00 | # 5 649 610,00 | # 5 649 610,00 | # 5 649 610,00 | # 0,00 | # 5 649 609,60 | # 0,00 | # 5 649 609,60 | # 0,00 | # 5 649 609,60 | # 5 649 609,60 |  | # 5 649 609,60 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 01 9 00 30100 | # 200 | # 0,00 | # 5 649 610,00 | # 5 649 610,00 | # 5 649 610,00 | # 0,00 | # 5 649 609,60 | # 0,00 | # 5 649 609,60 | # 0,00 | # 5 649 609,60 | # 5 649 609,60 |  | # 5 649 609,60 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | # 964 | # 01 9 00 21130 | # 0 | # 500 000,00 | # 500 000,00 | # 0,00 | # 500 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # -500 000,00 |  |  |  | # 0,00 |
| # Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | # 964 | # 01 9 00 21130 | # 400 | # 500 000,00 | # 500 000,00 | # 0,00 | # 500 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 0,00 |  | # -500 000,00 |  |  |  | # 0,00 |
| # Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета | # 964 | # 01 9 00 92390 | # 0 | # 50 000 000,00 | # 50 000 000,00 | # 0,00 | # 50 000 000,00 | # 0,00 | # 50 000 000,00 | # 0,00 | # 49 898 590,17 | # -101 409,83 | # 49 898 590,17 | # -101 409,83 | # 99,80% | # 49 898 590,17 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 01 9 00 92390 | # 200 | # 50 000 000,00 | # 50 000 000,00 | # 0,00 | # 50 000 000,00 | # 0,00 | # 50 000 000,00 | # 0,00 | # 49 898 590,17 | # -101 409,83 | # 49 898 590,17 | # -101 409,83 | # 99,80% | # 49 898 590,17 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, осуществляемые на условиях софинансирования за счет средств краевого бюджета | # 964 | # 01 9 00 92400 | # 0 | # 25 000 000,00 | # 25 000 000,00 | # 0,00 | # 25 000 000,00 | # 0,00 | # 25 000 000,00 | # 0,00 | # 24 781 912,58 | # -218 087,42 | # 24 781 912,58 | # -218 087,42 | # 99,13% | # 24 781 912,58 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 01 9 00 92400 | # 200 | # 25 000 000,00 | # 25 000 000,00 | # 0,00 | # 25 000 000,00 | # 0,00 | # 25 000 000,00 | # 0,00 | # 24 781 912,58 | # -218 087,42 | # 24 781 912,58 | # -218 087,42 | # 99,13% | # 24 781 912,58 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, осуществляемые на условиях софинансирования | # 964 | # 01 9 00 S2390 | # 0 | # 1 546 400,00 | # 1 546 400,00 | # 0,00 | # 1 546 400,00 | # 0,00 | # 1 543 255,37 | # -3 144,63 | # 1 543 255,37 | # 0,00 | # 1 543 255,37 | # -3 144,63 | # 99,80% | # 1 543 255,37 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 01 9 00 S2390 | # 200 | # 1 546 400,00 | # 1 546 400,00 | # 0,00 | # 1 546 400,00 | # 0,00 | # 1 543 255,37 | # -3 144,63 | # 1 543 255,37 | # 0,00 | # 1 543 255,37 | # -3 144,63 | # 99,80% | # 1 543 255,37 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов, осуществляемые на условиях софинансирования | # 964 | # 01 9 00 S2400 | # 0 | # 800 000,00 | # 800 000,00 | # 0,00 | # 800 000,00 | # 0,00 | # 766 450,90 | # -33 549,10 | # 766 450,90 | # 0,00 | # 766 450,90 | # -33 549,10 | # 95,81% | # 766 450,90 | # 100,00% | # 0,00 |
| # Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | # 964 | # 01 9 00 S2400 | # 200 | # 800 000,00 | # 800 000,00 | # 0,00 | # 800 000,00 | # 0,00 | # 766 450,90 | # -33 549,10 | # 766 450,90 | # 0,00 | # 766 450,90 | # -33 549,10 | # 95,81% | # 766 450,90 | # 100,00% | # 0,00 |