КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

24 июня 2025 года										№30

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 23.06.2025 г. № 44.

Карта – № 29.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2024 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 23 по 24 июня 2025 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.

- На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.

- Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.

В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.

Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год;

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка);

- Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);

- отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);

Лист согласования ответственным исполнителем не представлен.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 22.11.2023 г. № 1761-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 25.12.2024 №2466-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа.

Цель муниципальной программы – Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дальнегорском городском округе.

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Направление 1 «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».

Муниципальный проект «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

1) Мероприятие (результат 1) «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске».

Выполнение показателя не планировалось, ассигнования программой не предусмотрены по причине отсутствия финансирования из средств краевого бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности».

Реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

2) Мероприятие (результат 1) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них».

На реализацию мероприятия программой предусмотрены денежные ассигнования  в сумме 8493,19 тыс. рублей средств местного бюджета, которые освоены в полном объеме. Был заключен 1 контракт по ремонту дорог. В рамках контракта произведен ремонт (асфальтобетонное покрытие) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:

- по ул. Коржевская (в районе съезда с автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань, в районе здания № 119 по проспекту 50 лет Октября, до здания по ул. Коржевская 1а, с прилегающими к ним территориями, включая территорию для парковки между зданием № 121 и зданием № 119 по проспекту 50 лет Октября).

Достигнуты следующие значения показателей:

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный) (запланирован – 89,5 км), выполнено – 89,5 км. Показатель достигнут.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) составляет 46,2% - достигли (план – 44,9%), отклонение составило 1,3%.  Согласно данным отчета ответственного исполнителя,  показатель частично не достигнут, в связи с отсутствием  полного финансирования.

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный): составляет - 278567 кв.м (план – 278567 кв.м), показатель достигнут.

3) Мероприятие (результат 2) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».

Бюджетные ассигнования на  реализацию данного мероприятия предусмотрены в сумме 30648,93 тыс. рублей (в том числе КБ – 29323,15 тыс. рублей, МБ – 1325,78 тыс. рублей). Освоено 30648,93 тыс. рублей. Во исполнение данного мероприятия  (ремонт 1  дворовой территории) ремонт осуществлялся в рамках двух заключенных муниципальных контрактов:

- на сумму 17031,01 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома Дальнегорского городского округа: г. Дальнегорск, ул. Матросова, д. 30 дворовая территория и проезды к ней.  Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 170,31 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 16860,69 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, контракт выполнен.

- на сумму 12423,05 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома Дальнегорского городского округа: г. Дальнегорск, ул. Матросова, д. 30 дворовая территория и проезды к ней. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета - 1155,48 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 11267,57 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, контракт выполнен.

В рамках данного мероприятия запланировано достижение следующих показателей:

- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (ежегодный).  На 2024 год запланирован показатель - 1 единица, выполнено - 1 единица.

-площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним,  запланирован показатель (накопительный) - 68545 кв.м, выполнено - 68545 кв.м.

4) Мероприятие (результат 3) «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа».

На реализацию мероприятия муниципальной программой в 2024 году   предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20459,66 тыс.  рублей (средства местного бюджета).  Было заключено  2 муниципальных контракта:

-на сумму 9915,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.  В рамках контракта произведены работы по замене бордюрного камня вдоль а/д «Осиновка-Р. Пристань» от 380м+200м до 381км+500м данной дороги. Контракт выполнен полностью.

- на сумму 10 544,56 тыс. рублей.  В рамках контракта произведены работы по замене бордюрного камня вдоль а/д «Осиновка-Р. Пристань» от 381км+500м до 382км+900м данной дороги. Контракт выполнен полностью.

В общей сложности произведена замена бордюрного камня протяженностью 5,5 км.

Мероприятием «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа» запланировано достижение следующих показателей:

- доля замененного бордюрного камня, запланированный показатель – 19%.  Достигли - 31%,

- протяженность замененного бордюрного камня (запланированный показатель - 5,12 км). Итоговое значение показателя – 8,5 км.

Показатели достигнуты, отклонение в сторону увеличения по причине выделения дополнительного финансирования.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания»

5) Мероприятие (результат 1 в составе) «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования».

Бюджетные ассигнования на реализацию данного отдельного мероприятия  в 2024 году   предусмотрены муниципальной программой в размере  3108,85 тыс.  рублей (КБ – 1729,05 тыс. рублей, МБ – 1379,8 тыс. рублей). В результате проведения закупочных процедур при проведении торгов на право заключения контракта, образовалась экономия в размере 22,7 тыс. рублей. Ассигнования исполнены  в сумме  3086,10 тыс. рублей.

На  реализацию мероприятия в 2024 году было  заключено  6 муниципальных контрактов:

- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 104 «г. Дальнегорск - д. Черемшаны» по регулируемому тарифу на сумму 405,58 тыс. рублей;

- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 590 «г. Дальнегорск -  с. Каменка» по регулируемому тарифу на сумму 1 944,19 тыс.рублей;

- на изготовление и поставку бланков карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, относящихся к защищенной полиграфической продукции уровня «В» на сумму 5,05 тыс. рублей;

- на изготовление и поставку бланков карт маршрута регулярных перевозок, относящихся к защищенной полиграфической продукции уровня «В» на сумму 8,67 тыс.  рублей;

- на выполнение научно-исследовательской работы по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом общего пользования для последующего определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом по муниципальным маршрутам Дальнегорского городского округа на сумму 590,0 тыс. рублей;

- на изготовление и поставку указателей расписаний движения общественного пассажирского транспорта общего пользования по муниципальным маршрутам Дальнегорского городского округа на сумму 132,61 тыс. рублей.

Все контракты исполнены.

На  реализацию мероприятия в 2024 году запланировано достижение следующих показателей:

- регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный). запланировано - 86%., достигли -86%;

- количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный)  запланировано – 2 ед., достигли 2 ед.

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1.

Не выполнен 1 показатель из 10, по 6 показателям 100% выполнение, по 1 выполнение в 2024 году не запланировано, по 2 показателям перевыполнение.

Таблица №1

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Направление 1 " Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе " |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект (структурный элемент) «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1 «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске» | Протяженность автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске | км | 0 | 0 | 0% | Достижение результата не запланировано в 2024 году, в связи с отсутствием финансирования из средств краевого бюджета. |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1 " Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности»" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)1«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный) | км | 89,5 | 89,5 | 0 |  |
|  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) | % | 44,9 | 46,2 | -1,3 | Показатель на отчетную дату не достигнут, в связи с отсутствием дополнительного финансирования. |
|  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) | кв.м | 278567 | 278567 | 0 |  |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат)2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (накопительный) | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  |  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним (накопительный) | кв.м | 68545 | 68545 | 0 |  |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат)3 «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа» | Доля замененного бордюрного камня (накопительный) | % | 19 | 31 | 12 | На отчетную дату показатель достигнут с отклонением в сторону увеличения в связи с выделением дополнительных ассигнований |
|  |  | Протяженность замененного бордюрного камня (накопительный) | км | 5,12 | 8,5 | 60,02 | На отчетную дату показатель достигнут с отклонением в сторону увеличения в связи с выделением дополнительных ассигнований |
| 1.2. | Структурный элемент 1.2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат)1 «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования» | Регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный) | % | 86 | 86 | 0 |  |
|  |  | Количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный) | ед | 2 | 2 | 0 |  |

Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 99,96% (запланировано 62710,63 тыс. руб., выполнено 62687,88 тыс. руб.).

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Согласно сведениям в отчете, на реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывают ряд факторов: финансирование муниципальной программы, добросовестность подрядчиков, выполняющих работы по заключенным муниципальным контрактам, а также результаты проведения аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ.

При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к эффективному выполнению муниципальной программы.

Цель муниципальной программы – обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дальнегорском городском округе и задачи - обеспечение комфортного проживания населения и улучшения архитектурного облика Дальнегорского городского округа в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в текущем году достигнуты. Существенного отклонения от плановой динамики реализации программы не наблюдается.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:

- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено;

- в произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута

Главный инспектор								А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год | отклонение от первоначального бюджета | относит. (%) | исполнение на 01.01.2025г | % исполнения | Остаток не исполненных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа | 62 687 884,63 | 75 950 602,19 | 75 950 603,19 | 64 692 613,85 | 52 604 283,95 | 52 604 283,95 | 31 413 108,96 | 31 274 775,67 | 199,56 | 62 687 884,63 | 100,00% | - |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа | 638 830,93 | 648 345,00 | 648 345,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 168 830,93 | 135,92 | 638 830,93 | 100,00% | - |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 2 302 451,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 224 229,20 | 78 222,00 | 103,52 | 2 302 451,20 | 100,00% | - |
| 4 | Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 1 439 167 693,78 | 1 438 171 184,37 | 1 431 765 361,33 | 1 421 729 446,03 | 1 414 094 573,95 | 1 414 212 982,70 | 1 083 573 108,14 | 355 594 585,64 | 132,82 | 1 438 089 062,58 | 99,93% | 1 078 631,20 |
| 5 | Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 2 553 540,18 | 3 213 900,00 | 2 963 900,00 | 2 963 900,00 | 6 410 000,00 | 22 967 014,08 | 22 966 161,48 | -20 412 621,30 | 11,12 | 2 553 540,18 | 100,00% | - |
| 6 | Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 1 006 975,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -493 025,00 | 67,13 | 1 006 975,00 | 100,00% | - |
| 7 | Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа | 239 855 817,87 | 234 491 483,23 | 234 491 483,23 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 207 926 778,20 | 31 929 039,67 | 115,36 | 239 855 817,87 | 100,00% | - |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 134 584 880,04 | 136 967 879,76 | 136 967 879,76 | 134 410 814,88 | 134 240 814,88 | 133 967 713,38 | 128 023 458,98 | 6 561 421,06 | 105,13 | 134 584 880,04 | 100,00% | - |
| 9 | Молодежь Дальнегорского городского округа | 6 864 812,00 | 6 302 348,00 | 6 302 348,00 | 5 052 873,20 | 6 115 276,64 | 6 115 276,64 | 6 071 728,70 | 793 083,30 | 113,06 | 6 864 707,53 | 100,00% | 104,47 |
| 10 | Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 89 951 130,69 | 99 167 517,32 | 99 167 517,32 | 84 495 206,45 | 82 427 793,33 | 78 279 266,33 | 92 636 359,02 | -2 685 228,33 | 97,10 | 83 701 730,87 | 93,05% | 6 249 399,82 |
| 11 | Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе | 63 175 679,58 | 52 955 112,99 | 52 955 112,00 | 52 811 201,58 | 47 119 678,52 | 46 489 678,52 | 46 864 252,86 | 16 311 426,72 | 134,81 | 62 968 009,11 | 99,67% | 207 670,47 |
| 12 | Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 56 793 325,73 | 60 181 696,02 | 60 181 696,02 | 50 203 889,02 | 49 696 812,46 | 48 094 218,96 | 51 991 764,10 | 4 801 561,63 | 109,24 | 56 706 174,88 | 99,85% | 87 150,85 |
| 13 | Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа | 11 520 407,56 | 11 534 872,55 | 11 534 872,55 | 11 155 612,55 | 11 155 612,55 | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 10 497 807,56 | 1126,6 | 11 474 607,31 | 99,60% | 45 800,25 |
| 14 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 50 000,00 | 331 426,68 | 762,85 | 381 426,68 | 100,00% | - |
| 15 | Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00% | - |
| 16 | Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа | 61 354 524,85 | 61 454 524,85 | 61 454 524,85 | 81 142 068,85 | 67 177 688,23 | 67 177 688,23 | 0,00 | 61 354 524,85 | 0,,00 | 61 354 524,85 | 100,00% | - |
|  | Всего в программных расходах | 2 172 939 380,72 | 2 185 410 894,16 | 2 178 755 071,13 | 2 311 344 559,98 | 2 273 729 468,08 | 2 273 617 656,36 | 1 676 833 549,64 | 496 105 831,08 | 129,59 | 2 165 270 623,66 | 99,65% | 7 668 757,06 |