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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
24 июня 2025 года										№30 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия
Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.
Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 23.06.2025 г. № 44.
Карта – № 29.

1.2 Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).
Исследуемый период – 2024 год.
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 23 по 24 июня 2025 года.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа»  (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1, приложения №7 Порядка);
Лист согласования ответственным исполнителем не представлен.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 22.11.2023 г. № 1761-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 25.12.2024 №2466-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа.
Цель муниципальной программы – Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дальнегорском городском округе.
Муниципальная программа «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
 Направление 1 «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».
Муниципальный проект «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»:
      1) Мероприятие (результат 1) «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске».
      Выполнение показателя не планировалось, ассигнования программой не предусмотрены по причине отсутствия финансирования из средств краевого бюджета.

Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности».
Реализация комплекса процессных мероприятий в 2024 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий: 
2) Мероприятие (результат 1) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них».
На реализацию мероприятия программой предусмотрены денежные ассигнования  в сумме 8493,19 тыс. рублей средств местного бюджета, которые освоены в полном объеме. Был заключен 1 контракт по ремонту дорог. В рамках контракта произведен ремонт (асфальтобетонное покрытие) автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов по объектам и адресам:  
- по ул. Коржевская (в районе съезда с автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань, в районе здания № 119 по проспекту 50 лет Октября, до здания по ул. Коржевская 1а, с прилегающими к ним территориями, включая территорию для парковки между зданием № 121 и зданием № 119 по проспекту 50 лет Октября).  
Достигнуты следующие значения показателей:
- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный) (запланирован – 89,5 км), выполнено – 89,5 км. Показатель достигнут.
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) составляет 46,2% - достигли (план – 44,9%), отклонение составило 1,3%.  Согласно данным отчета ответственного исполнителя,  показатель частично не достигнут, в связи с отсутствием  полного финансирования.
- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный): составляет - 278567 кв.м (план – 278567 кв.м), показатель достигнут.   

            3) Мероприятие (результат 2) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов».
Бюджетные ассигнования на  реализацию данного мероприятия предусмотрены в сумме 30648,93 тыс. рублей (в том числе КБ – 29323,15 тыс. рублей, МБ – 1325,78 тыс. рублей). Освоено 30648,93 тыс. рублей. Во исполнение данного мероприятия  (ремонт 1  дворовой территории) ремонт осуществлялся в рамках двух заключенных муниципальных контрактов:
- на сумму 17031,01 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома Дальнегорского городского округа: г. Дальнегорск, ул. Матросова, д. 30 дворовая территория и проезды к ней.  Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета (софинансирование) - 170,31 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 16860,69 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, контракт выполнен.  
- на сумму 12423,05 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту дворовой территории многоквартирного дома, проезда к дворовой территории многоквартирного дома Дальнегорского городского округа: г. Дальнегорск, ул. Матросова, д. 30 дворовая территория и проезды к ней. Бюджетные ассигнования из средств местного бюджета - 1155,48 тыс. рублей, из средств краевого бюджета – 11267,57 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме, контракт выполнен.
В рамках данного мероприятия запланировано достижение следующих показателей:
- количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (ежегодный).  На 2024 год запланирован показатель - 1 единица, выполнено - 1 единица.    
-площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним,  запланирован показатель (накопительный) - 68545 кв.м, выполнено - 68545 кв.м.  

             4) Мероприятие (результат 3) «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа».
              На реализацию мероприятия муниципальной программой в 2024 году   предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20459,66 тыс.  рублей (средства местного бюджета).  Было заключено  2 муниципальных контракта:
         -на сумму 9915,1 тыс. рублей из средств местного бюджета.  В рамках контракта произведены работы по замене бордюрного камня вдоль а/д «Осиновка-Р. Пристань» от 380м+200м до 381км+500м данной дороги. Контракт выполнен полностью.
        - на сумму 10 544,56 тыс. рублей.  В рамках контракта произведены работы по замене бордюрного камня вдоль а/д «Осиновка-Р. Пристань» от 381км+500м до 382км+900м данной дороги. Контракт выполнен полностью.
         В общей сложности произведена замена бордюрного камня протяженностью 5,5 км.
Мероприятием «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа» запланировано достижение следующих показателей: 
- доля замененного бордюрного камня, запланированный показатель – 19%.  Достигли - 31%,  
- протяженность замененного бордюрного камня (запланированный показатель - 5,12 км). Итоговое значение показателя – 8,5 км.  
Показатели достигнуты, отклонение в сторону увеличения по причине выделения дополнительного финансирования.    

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания»
           5) Мероприятие (результат 1 в составе) «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования». 
           Бюджетные ассигнования на реализацию данного отдельного мероприятия  в 2024 году   предусмотрены муниципальной программой в размере  3108,85 тыс.  рублей (КБ – 1729,05 тыс. рублей, МБ – 1379,8 тыс. рублей). В результате проведения закупочных процедур при проведении торгов на право заключения контракта, образовалась экономия в размере 22,7 тыс. рублей. Ассигнования исполнены  в сумме  3086,10 тыс. рублей. 
На  реализацию мероприятия в 2024 году было  заключено  6 муниципальных контрактов:
- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 104 «г. Дальнегорск - д. Черемшаны» по регулируемому тарифу на сумму 405,58 тыс. рублей;
- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 590 «г. Дальнегорск -  с. Каменка» по регулируемому тарифу на сумму 1 944,19 тыс.рублей;
- на изготовление и поставку бланков карт маршрута регулярных перевозок и бланков свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, относящихся к защищенной полиграфической продукции уровня «В» на сумму 5,05 тыс. рублей;
- на изготовление и поставку бланков карт маршрута регулярных перевозок, относящихся к защищенной полиграфической продукции уровня «В» на сумму 8,67 тыс.  рублей;
- на выполнение научно-исследовательской работы по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в городском и пригородном сообщении автомобильным транспортом общего пользования для последующего определения начальной (максимальной) цены контракта, в том числе цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным транспортом по муниципальным маршрутам Дальнегорского городского округа на сумму 590,0 тыс. рублей;
- на изготовление и поставку указателей расписаний движения общественного пассажирского транспорта общего пользования по муниципальным маршрутам Дальнегорского городского округа на сумму 132,61 тыс. рублей. 
Все контракты исполнены.
На  реализацию мероприятия в 2024 году запланировано достижение следующих показателей: 
 - регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный). запланировано - 86%., достигли -86%;
- количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный)  запланировано – 2 ед., достигли 2 ед. 

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1. 
Не выполнен 1 показатель из 10, по 6 показателям 100% выполнение, по 1 выполнение в 2024 году не запланировано, по 2 показателям перевыполнение.
                                                                                                                Таблица №1
	N
п/п
	Наименование направления, структурного элемента, мероприятия
	Наименование показателя мероприятия
	Ед. измерения
	Плановое значение на год
	Фактическое значение за отчетный период
	Отклонение, % 
	Причины отклонения 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Направление 1 " Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе "

	
	Муниципальный проект (структурный элемент) «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1.
	Мероприятие (результат)1 «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске»
	Протяженность автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске
	км
	0
	0
	0%
	 Достижение результата не запланировано в 2024 году, в связи с отсутствием финансирования из средств краевого бюджета.

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.
	Структурный элемент 1.1 " Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности»"

	1.1.1.
	Мероприятие (результат)1«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них»
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный)
	км
	89,5
	89,5
	0
	

	
	
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный)
	%
	44,9
	46,2
	-1,3
	
Показатель на отчетную дату  не достигнут, в связи с отсутствием   дополнительного финансирования. 

	
	
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный)
	кв.м
	278567
	278567
	0
	

	1.1.2
	Мероприятие (результат)2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
	Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (накопительный)
	ед.
	1
	1
	0
	

	
	
	Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним (накопительный)
	кв.м
	68545
	68545
	0
	

	1.1.3
	Мероприятие (результат)3 «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа»
	Доля замененного бордюрного камня (накопительный)
	%
	19
	31
	12
	На отчетную дату показатель достигнут с отклонением в сторону увеличения в связи с выделением дополнительных ассигнований

	
	
	Протяженность замененного бордюрного камня (накопительный)
	км
	5,12
	8,5
	60,02
	На отчетную дату показатель достигнут с отклонением в сторону увеличения в связи с выделением дополнительных ассигнований

	1.2.
	Структурный элемент 1.2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания»

	1.2.1
	Мероприятие (результат)1 «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования»
	Регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный)
	%
	86
	86
	0
	

	
	
	Количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный)
	ед
	2
	2
	0
	


                                                                                                         
Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 99,96% (запланировано 62710,63 тыс. руб., выполнено 62687,88 тыс. руб.).
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1.
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Согласно сведениям в отчете, на реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывают ряд факторов: финансирование муниципальной программы, добросовестность подрядчиков, выполняющих работы по заключенным муниципальным контрактам, а также результаты проведения аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ.
  При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в итоге привела к эффективной реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к эффективному выполнению муниципальной программы.
[bookmark: _GoBack]Цель муниципальной программы – обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дальнегорском городском округе и задачи - обеспечение комфортного проживания населения и улучшения архитектурного облика Дальнегорского городского округа в рамках ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в текущем году достигнуты. Существенного отклонения от плановой динамики реализации программы не наблюдается. 

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы нарушений не выявлено;
- в произведённые расчёты соответствуют методике расчета показателей, предусмотренной паспортом муниципальной программы.

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2024 год.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор								А.В. Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год
	Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год
	отклонение от первоначального бюджета
	относит. (%)
	исполнение на 01.01.2025г
	% исполнения
	Остаток не исполненных ассигнований

	1
	Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа
	62 687 884,63   
	75 950 602,19
	75 950 603,19
	64 692 613,85
	52 604 283,95
	52 604 283,95
	31 413 108,96
	31 274 775,67
	199,56
	62 687 884,63
	100,00%
	                         -     

	2
	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа
	638 830,93   
	648 345,00
	648 345,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	470 000,00
	168 830,93
	135,92
	638 830,93
	100,00%
	                         -     

	3
	Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	 2 302 451,20   
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 390 001,20
	2 224 229,20
	78 222,00
	103,52
	2 302 451,20
	100,00%
	                         -     

	4
	Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	 1 439 167 693,78   
	1 438 171 184,37
	1 431 765 361,33
	1 421 729 446,03
	1 414 094 573,95
	1 414 212 982,70
	1 083 573 108,14
	355 594 585,64
	132,82
	1 438 089 062,58
	99,93%
	  1 078 631,20   

	5
	Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	 2 553 540,18   
	3 213 900,00
	2 963 900,00
	2 963 900,00
	6 410 000,00
	22 967 014,08
	22 966 161,48
	-20 412 621,30
	11,12
	2 553 540,18
	100,00%
	                         -     

	6
	Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	1 006 975,00   
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	1 500 000,00
	-493 025,00
	67,13
	1 006 975,00
	100,00%
	                         -     

	7
	Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа
	 239 855 817,87   
	234 491 483,23
	234 491 483,23
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	397 845 505,69
	207 926 778,20
	31 929 039,67
	115,36
	239 855 817,87
	100,00%
	                         -     

	8
	Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	134 584 880,04   
	136 967 879,76
	136 967 879,76
	134 410 814,88
	134 240 814,88
	133 967 713,38
	128 023 458,98
	6 561 421,06
	105,13
	134 584 880,04
	100,00%
	                         -     

	9
	Молодежь Дальнегорского городского округа
	 6 864 812,00   
	6 302 348,00
	6 302 348,00
	5 052 873,20
	6 115 276,64
	6 115 276,64
	6 071 728,70
	793 083,30
	113,06
	6 864 707,53
	100,00%
	  104,47   

	10
	Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	89 951 130,69   
	99 167 517,32
	99 167 517,32
	84 495 206,45
	82 427 793,33
	78 279 266,33
	92 636 359,02
	-2 685 228,33
	97,10
	83 701 730,87
	93,05%
	 6 249 399,82   

	11
	Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе
	63 175 679,58   
	52 955 112,99
	52 955 112,00
	52 811 201,58
	47 119 678,52
	46 489 678,52
	46 864 252,86
	16 311 426,72
	134,81
	62 968 009,11
	99,67%
	207 670,47   

	12
	Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	56 793 325,73   
	60 181 696,02
	60 181 696,02
	50 203 889,02
	49 696 812,46
	48 094 218,96
	51 991 764,10
	4 801 561,63
	109,24
	56 706 174,88
	99,85%
	 87 150,85   

	13
	Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа
	 11 520 407,56   
	11 534 872,55
	11 534 872,55
	11 155 612,55
	11 155 612,55
	1 022 600,00
	1 022 600,00
	10 497 807,56
	1126,6
	11 474 607,31
	99,60%
	45 800,25   

	14
	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	 381 426,68   
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	381 426,68
	50 000,00
	331 426,68
	762,85
	381 426,68
	100,00%
	                         -     

	15
	Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа
	 100 000,00   
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	100 000,00
	0,00
	100,00
	100 000,00
	100,00%
	                         -     

	16
	Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа
	61 354 524,85   
	61 454 524,85
	61 454 524,85
	81 142 068,85
	67 177 688,23
	67 177 688,23
	0,00 
	61 354 524,85
	0,,00
	61 354 524,85
	100,00%
	                         -     

	 
	Всего в программных расходах
	2 172 939 380,72
	2 185 410 894,16
	2 178 755 071,13
	2 311 344 559,98
	2 273 729 468,08
	2 273 617 656,36
	1 676 833 549,64
	496 105 831,08
	129,59
	2 165 270 623,66
	99,65%
	  7 668 757,06   
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