КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

16 июля 2025 года									№ 41

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Настоящее заключение Контрольно-счётной палаты Дальнегорского муниципального округа (далее – КСП ДМО или Контрольно-счётная палата) по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Программа, Муниципальная программа или МП) подготовлено в соответствии: с пунктом 2 статьи 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о Контрольно-счётной палате, утверждённым решением Думы ДМО от 20.08.2021г № 648, Стандартом внешнего муниципального финансового контроля «Общие правила проведения экспертно-аналитических мероприятий», утверждённым распоряжением председателя Контрольно-счётной палаты от 14.01.2022 г. № 3.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено согласно утверждённому распоряжением председателя КСП ДМО от 28.12.2024 г. № 80 (в редакции распоряжения от 27.01.2025 №7) Плану работы Контрольно-счётной палаты на 2025 год в соответствии с пунктом 2.9 и распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 15.07.2025 г. № 56.

Карта – № 12.

  - Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2024 год, проведён:

- анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

- анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Объект проверки – Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год (далее – Годовой отчёт).

Исследуемый период – 2024 год.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: 15 по 16 июля 2025 года.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

- Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.

- На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.

- Таким образом все организации и учреждения Дальнегорского муниципального (ранее городского) округа планомерно наделяются статусом муниципального округа при осуществлении соответствующих изменений в учредительные документы и последующей регистрации указанных изменений.

В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.

Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального  округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год;

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);

- Отчет о реализации муниципальной программы (проектная часть) (таблица №3);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (проектная часть) (таблица №3.1, приложения №7 Порядка);

-  Лист согласования.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 года № 1113-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2024 году (далее – Перечень). Постановлениями от 08.09.2023 № 1272-па, от 05.02.2024 №158-па, от 05.03.2024 №381-па, от 13.03.2024 №407-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 25.10.2023 г. № 1595-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 19.09.2024 №1691-па, 27.12.2024 №2490-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского городского округа, соисполнители муниципальной программы Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа, Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Дальнегорского городского округа.

Цель муниципальной программы – Повышение комфортности городской среды, в том числе общественных пространств, с помощью благоустройства дворовых и общественных территорий.

Муниципальная программа в своей структуре имеет 2 направления:

Направление 1. «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»;

Направление 2. «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году паспортом муниципальной программы и бюджетом утверждены ассигнования в сумме 56793,32 тыс. рублей. Фактическое исполнение муниципальной программы составило 56706,17 тыс. рублей. Остаток неиспользованных средств составил 87,15 тыс. рублей, отклонение составляет 0,15 %.

Направление 1.  «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа».

- Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды Дальнегорского городского округа»:

1.1  Мероприятие «Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа»

Показатель: «Количество благоустроенных территорий» план 7 ед., фактическое выполнение 7ед.

Показатель: «Индекс качества городской среды» план 181 балл, фактическое выполнение 175 баллов. Отклонение 6 баллов.

Показатель: «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. План 30 %., фактическое выполнение 30%.

В рамках мероприятия благоустроено 2 (две) общественных территории:

- Сквер у монумента «Героям-Дальнегорцам», расположенного примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 99а.

Выполнены  работы по установке парковых светильников в общем количестве 15 штук, и  архитектурных светодиодных  светильник 6 шт., выполнены работы  по обустройству пешеходных дорожек из брусчатого покрытия площадью 999,4 кв.м., установлены малые архитектурные формы: скамья 14 шт., урна 7 шт, установлена скульптура солдата, барельефы, текстовые таблички, тумба железобетонная под скульптуру «Солдата», задние и боковые стенки для монумента «Слава героям землякам».

- Парк им. А.С. Пушкина, расположенный примерно в 96м от ориентира по направлению на юго-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50-лет Октября, д. 106.,  установлена малая  архитектурная форма: скульптуры «Белочка».

- Также в рамках исполнения муниципального проекта за отчетный период оказаны:

-  услуги по топографо-геодезическим для разработки проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории: сквера у памятника погибшим героям за освобождение Приморья, находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира; Приморский край,, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, д. 61. ( муниципальный контракт от 27.05.2024 №81-к/юр);

-  услуга по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству общественной территории: Сквера у монумента «Героям-Дальнегорцам», расположенного примерно в 77 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 99 (муниципальный контракт от 04.04.2024 №69-к/юр);

-  услуги по разработке  конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды территории парка «Берёзка» по ул. Приморская г. Дальнегорска (сбор и формирование комплекта сопроводительных документов, социокультурное программирование территории) (муниципальный контракт  от 18.04.2024 №9) ;

-  услуги на разработку конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды территории парка «Берёзка» по ул. Приморская г. Дальнегорска (обоснование выбора места и востребованности проекта, технико-экономическое и финансовое обоснование проекта) (муниципальный контракт от 22.04.2024 №10);

- услуги на разработку конкурсной заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды территории парка «Берёзка» по ул. Приморская г. Дальнегорска (альбом с основными схемами и графическими материалами, содержащий, в том числе, пояснительную записку, в которой указывается площадь объекта, создаваемого в рамках проекта, и комплекс мероприятий, связанных с реализацией проекта) (муниципальный контракт от 24.04.2024 №11);

- услуга по разработке проектно-сметной документации на благоустройство общественной территории: Сквера у памятника погибшим героям за освобождение Приморья находится примерно в 39 м от ориентира по направлению на северо-восток, почтовый адрес ориентира: Приморский край, г. Дальнегорск, Проспект 50 лет Октября, д. 61 (муниципальный контракт от 20.09.2024 №115-к/юр);

- услуги по брендированию объектов, благоустроенных в 2023-2024 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» (муниципальный контракт от 16.10.2024 №129-к/юр).

Кассовое исполнение по мероприятию составило 22640,83 тыс.руб.

Следует отметить, что Контрольно-счетной палатой Дальнегорского муниципального округа было проведено контрольное мероприятие по  проверке эффективности и результативности расходов, направленных на разработку и актуализацию ПСД на благоустройство общественных территорий  и эффективность их использования (парк Пушкина), составлен Акт 27.01.2025 года  №3,  в котором отражены установленные в ходе проверки нарушения. Объекту контроля направлено Представление № 2 от 04.03.2025г. на их устранение.

Направление 2. «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа».

- Муниципальный проект «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа»:

  - Мероприятие «Приведение в нормативное состояние территории Дальнегорского городского округа».

Показатель: Количество оснащенных спортивными и детскими площадками, в том числе в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», дворовых территорий многоквартирных домов.  План 14 ед., фактически выполнено 15 ед. Отклонение 1 ед.

Показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. План 20 ед., фактически выполнили 24 ед. Отклонение 4 ед.

В рамках реализации мероприятия проведена работа по обустройству 8 дворовых территорий г. Дальнегорска по следующим адресам:

- г. Дальнегорск, д.3А по ул. Химиков,

- г. Дальнегорск, д.9, 18, 19 по ул. Набережная,

- г. Дальнегорск, с. Краснореченский п. Тайга д. 10,12,13 по ул. Первомайская.

- г. Дальнегорск, с. Каменка, д.26 по ул. Комсомольская.

В рамках реализации проектов,  инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения реализовано 7 проектов:

## 1. «Безопасность нашего двора» в границах ТОС «Железнодорожная 5», асфальтирование придомовой территории  МКД, обустройство парковки;

2 «Дальнегорск – Пушкинская 39А: Комфортная городская среда» в границах ТОС «Пушкинская 39А», обустройство покрытия детской площадки;

3. «Спортивная площадка» в границах ТОС «Ключ Резанный», установка спортивной площадки;

4 «Площадка здоровья» в границах ТОС «Осипенко 40А», установка спортивной площадки;

## 5. «Ремонт проезжей части с увеличением парковочных мест придомовой территории ТОС «Наш дворик»» в границах ТОС «Наш дворик», асфальтировнаие придомовой территории  МКД, обустройство парковки;

## 6.  «ТОС Успех – за спорт»  в границах ТОС «Успех», установка спортивной площадки;

## 7. «Детская площадка – Набережная 25»  в границах ТОС «Набережная 25», установка спортивной площадки.

Также в рамках исполнения муниципального проекта за отчетный период оказаны:

- услуги по подготовке топографо-геодезической съемки для разработки проектно-сметной документации на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (муниципальный контракт от 19.04.2024 №70-к/юр);

- услуги по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по благоустройству дворовых территорий: г. Дальнегорск, ул. Химиков д3А, ул. Набережная, д.9, 18, 19, п. Тайга, ул. Первомайская, д.10, 12, 13 (муниципальный контракт от 02.05.2024 №72-к/юр, от 17.05.2024 №78-к/юр, от 27.05.2024 82-к/юр, от 24.06.2024 №92-к/юр);

- услуги по брендированию объектов, благоустроенных в 2023-2024 годы в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» (муниципальный контракт от 16.10.2024 №129-к/юр).

Кассовое исполнение мероприятия составило 34065,33 тыс.руб.

Анализ выполнения показателей в 2024 году приведен  в Таблице №1.

Установлено 100% выполнение по 2 показателям, по 2 показателям перевыполнение, по 1 не достижение планового значения.

Таблица №1

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Направление 1 «Создание комфортной городской среды Дальнегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды Дальнегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Благоустройство общественных территорий Дальнегорского городского округа (результат 1) | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 7 | 7 | 0 | мероприятие завершено |
|  |  | Индекс качества городской среды | баллы | 181 | 175 | -6 | указан фактический показатель 2023 года |
|  |  | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 30 | 30 | 0 | мероприятие завершено |
| 2. | Направление 2 «Обустройство территорий Дальнегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Дальнегорского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Приведение в нормативное состояние территории Дальнегорского городского округа (результат 2) | Количество оснащенных спортивными и детскими площадками, в том числе в рамках проекта инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 14 | 15 | 1 | перевыполнение показателя произошло по причине объединения показателей по стратегии |
|  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 20 | 24 | 4 | перевыполнение показателя произошло по причине объединения показателей по стратегии |

Финансовое выполнение ассигнований предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 99,8%:

Плановые значения в паспорте МП: 56793,317 тыс. руб. из них: 18632,95 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 33055,88 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 5104,48 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.

Фактическое исполнение 56706,17 тыс. руб. из них: 18632,95 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 32968,73 тыс. руб. – средства бюджета Приморского края, 5104,49 тыс. руб. – средства бюджета Дальнегорского городского округа.

Не исполнено ассигнований в сумме 87,15 тыс. руб. средств бюджета Приморского края.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Согласно сведениям годового отчета степень эффективности использования бюджетных средств, а именно - средства местного, краевого и федерального бюджетов по программе в целом составило 99,84% по причине не реализации краевого финансирования по проектам, инициируемых жителями муниципальных образований, по решению вопросов местного значения, поскольку муниципальные контракты были заключены на общий объем финансирования, а при приемке выполненных работ было установлено, что работы выполнены не в полном объеме и 2 муниципальных контракта были расторгнуты по фактически выполненным работам. Изменения в программу не были внесены в связи с тем, что краевое финансирование не было снято в декабре 2024 года.

При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов в принципе положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в целом привела к реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к выполнению муниципальной программы.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год, установлено:

- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2024 год о реализации муниципальной программы замечаний не установлено. Показатели и ассигнования соответствуют паспорту муниципальной программы.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» за 2024 год.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю. Шарапута

Главный инспектор								А.В. Наумченко

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2024 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Решение Думы ДГО от 23.12.2024 №322 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 03.10.2024 №278 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 13.09.2024 №272 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 19.07.2024 №256 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 05.04.2024 №211 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.03.2024 №200 на 2024 год | Решение Думы ДГО от 06.12.2023 №178 на 2024 год | отклонение от первоначального бюджета | относит. (%) | исполнение на 01.01.2025г | % исполнения | Остаток не исполненных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа | 62 687 884,63 | 75 950 602,19 | 75 950 603,19 | 64 692 613,85 | 52 604 283,95 | 52 604 283,95 | 31 413 108,96 | 31 274 775,67 | 199,56 | 62 687 884,63 | 100,00% | - |
| 2 | Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа | 638 830,93 | 648 345,00 | 648 345,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | 168 830,93 | 135,92 | 638 830,93 | 100,00% | - |
| 3 | Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 2 302 451,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 390 001,20 | 2 224 229,20 | 78 222,00 | 103,52 | 2 302 451,20 | 100,00% | - |
| 4 | Развитие образования Дальнегорского городского округа | 1 439 167 693,78 | 1 438 171 184,37 | 1 431 765 361,33 | 1 421 729 446,03 | 1 414 094 573,95 | 1 414 212 982,70 | 1 083 573 108,14 | 355 594 585,64 | 132,82 | 1 438 089 062,58 | 99,93% | 1 078 631,20 |
| 5 | Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 2 553 540,18 | 3 213 900,00 | 2 963 900,00 | 2 963 900,00 | 6 410 000,00 | 22 967 014,08 | 22 966 161,48 | -20 412 621,30 | 11,12 | 2 553 540,18 | 100,00% | - |
| 6 | Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 1 006 975,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | -493 025,00 | 67,13 | 1 006 975,00 | 100,00% | - |
| 7 | Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа | 239 855 817,87 | 234 491 483,23 | 234 491 483,23 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 397 845 505,69 | 207 926 778,20 | 31 929 039,67 | 115,36 | 239 855 817,87 | 100,00% | - |
| 8 | Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа | 134 584 880,04 | 136 967 879,76 | 136 967 879,76 | 134 410 814,88 | 134 240 814,88 | 133 967 713,38 | 128 023 458,98 | 6 561 421,06 | 105,13 | 134 584 880,04 | 100,00% | - |
| 9 | Молодежь Дальнегорского городского округа | 6 864 812,00 | 6 302 348,00 | 6 302 348,00 | 5 052 873,20 | 6 115 276,64 | 6 115 276,64 | 6 071 728,70 | 793 083,30 | 113,06 | 6 864 707,53 | 100,00% | 104,47 |
| 10 | Благоустройства Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети. | 89 951 130,69 | 99 167 517,32 | 99 167 517,32 | 84 495 206,45 | 82 427 793,33 | 78 279 266,33 | 92 636 359,02 | -2 685 228,33 | 97,10 | 83 701 730,87 | 93,05% | 6 249 399,82 |
| 11 | Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе | 63 175 679,58 | 52 955 112,99у | 52 955 112,00 | 52 811 201,58 | 47 119 678,52 | 46 489 678,52 | 46 864 252,86 | 16 311 426,72 | 134,81 | 62 968 009,11 | 99,67% | 207 670,47 |
| 12 | Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 56 793 325,73 | 60 181 696,02 | 60 181 696,02 | 50 203 889,02 | 49 696 812,46 | 48 094 218,96 | 51 991 764,10 | 4 801 561,63 | 109,24 | 56 706 174,88 | 99,85% | 87 150,85 |
| 13 | Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа | 11 520 407,56 | 11 534 872,55 | 11 534 872,55 | 11 155 612,55 | 11 155 612,55 | 1 022 600,00 | 1 022 600,00 | 10 497 807,56 | 1126,58 | 11 474 607,31 | 99,60% | 45 800,25 |
| 14 | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 381 426,68 | 50 000,00 | 331 426,68 | 762,85 | 381 426,68 | 100,00% | - |
| 15 | Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100,00% | - |
| 16 | Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа | 61 354 524,85 | 61 454 524,85 | 61 454 524,85 | 81 142 068,85 | 67 177 688,23 | 67 177 688,23 | 0,00 | 61 354 524,85 | 0,00 | 61 354 524,85 | 100,00% | - |
|  | Всего в программных расходах | 2 172 939 380,72 | 2 185 410 894,16 | 2 178 755 071,13 | 2 311 344 559,98 | 2 273 729 468,08 | 2 273 617 656,36 | 1 676 833 549,64 | 496 105 831,08 | 129,59 | 2 165 270 623,66 | 99,65% | 7 668 757,06 |