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КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА
Дальнегорского муниципального округа


	улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441
тел. (42373)3-27-35
E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
[bookmark: _Hlk129597074]по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
16 апреля 2026 года										№24 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 13.03.2026 № 20), распоряжения председателя Контрольно-счётной палаты ДМО от 15 апреля 2026г. № 31.
Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).
[bookmark: _Hlk132282308]Объект проверки – Управление муниципального имущества администрации  Дальнегорского муниципального округа (далее – Ответственный исполнитель).
Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
Вопросы экспертно-аналитического мероприятия
В ходе экспертно-аналитического мероприятия по исполнению муниципальной программы Дальнегорского муниципального округа за 2025 год, проведён:
· анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;
· анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Исследуемый период – 2025 год.
Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 15 апреля 2026 по 16 апреля  2026 года.

Карта – № 15.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Контрольно-счетная палата обращает внимание, что Законом Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ «О наделении отдельных городских округов Приморского края статусом муниципальных округов и внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» (далее - Закон Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ) внесены изменения в Закон Приморского края от 11 ноября 2004 года № 164-КЗ «О Дальнегорском городском округе Приморского края», где согласно статье 1 Дальнегорский городской округ Приморского края наделяется статусом муниципального округа.
На основании Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ решением Думы Дальнегорского городского округа от 31.01.2025 № 334 внесены изменения в Устав Дальнегорского городского округа Приморского края о переименовании Дальнегорского городского округа Приморского края в Дальнегорский муниципальный округ Приморского края.
В соответствии с п.6. Закона Приморского края от 02.12.2024 № 675-КЗ в 2025 году бюджет муниципального образования Дальнегорского муниципального округа учитывается как бюджет Дальнегорского городского округа. После приведения органом местного самоуправления Дальнегорского городского округа своего наименования в соответствие с Уставом Дальнегорского муниципального округа, полномочия, связанные с исполнением бюджета Дальнегорского городского округа, внесением изменений в решения о бюджете Дальнегорского городского округа, на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, осуществляются органами местного самоуправления Дальнегорского муниципального округа.
Так как бюджет Дальнегорского городского округа является программным бюджетом, в наименовании муниципальных программ будет содержаться термин «Дальнегорского городского округа».
При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Управлением муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:
· Годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год;
· Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка); 
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (таблица №2, приложения №7 Порядка);
· Отчет о реализации муниципальной программы (процессная часть) (таблица №4);
· Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть) (таблица №4.1);
- Лист согласования.

2.1 Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.
Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.
Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 15.08.2023 Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.
Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 14.09.2023 г. № 1305-па. В 2025 году в указанное постановление вносились изменения Постановлением администрации ДМО от 12.08.2025 №1266-па, 29.12.2025 №2524-па которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения (далее – муниципальная программа).
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнители программы не предусмотрены.
Цель муниципальной программы – Обеспечение рационального использования земель на территории Дальнегорского муниципального округа
Муниципальная программа предусматривает реализацию одного направления:
-Организация проведения работ по землеустройству и землепользованию.

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.
Структурный элемент 1.1 «Проведение землеустроительных работ, формирование земельных участков с постановкой на кадастровый учет».
Мероприятие 1.1.1 «Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет»
Показатель мероприятия муниципальной программы: 
1) Количество земельных участков, в отношении которых осуществлен кадастровый учет, плановое значение 990 шт., фактическое значение достигло 999 шт. отклонение на 0,91 %. 
В 2025 году заключено 4 контракта на выполнения кадастровых работ. По результатам заключенных контрактов показатель перевыполнен, за счет постановки на кадастровый учет земельных участков под объектами недвижимости, находящихся в собственности Дальнегорского муниципального округа. 
Структурный элемент 1.2 «Вовлечение земельных участков в экономический оборот».
Мероприятие 1.2.1 «Предоставление земельных участков в собственность граждан и юридическим лицам» ( с нарастающим итогом).
2) Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения,  плановое значение 2514,0 га фактическое значение 2577,11 га отклонение на 2,51 %.
В 2025 году дополнительно в налоговый оборот вовлечено земельных участков общей площадью 7,6 га. Данное мероприятие носит заявительный характер. Предоставление земельных участков в собственность бесплатно осуществляется в рамках Закона Приморского края от 29.12.2003 № 90-КЗ «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», закона от 05.04.2021 Федерального № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (гаражная амнистия), и «Дальневосточного гектара». 
3) Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, плановое значение 11,98 % фактическое значение 12,56% отклонение на 0,58 %.
Данное мероприятие носит заявительный характер. Показатель перевыполнен в связи с оформлением гражданами и юридическим лицам земельных участков под объектами недвижимости в собственность.
Мероприятие 1.2.2 «Предоставление земельных участков гражданам и юридическим лицам в аренду, дляцелей связанных со строительством» (с нарастающим итогом).
 
4) Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, плановое значение 14,14 га фактическое значение 14,53 отклонение на 2,76 %. 
За 2025 год заключено 12 договоров аренды земельных участков для целей связанных со строительном. Данное мероприятие носит заявительный характер,
 в том числе: площадь земельных участков предоставленных для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства, плановое значение 9,35 га фактическое значение 8,03 отклонение на – 14,12 %. 
Показатель не достигнут в связи с неучастием гражданами в жеребьевках в рамках Закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-K3 «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае». Факторы, повлиявшие на ход реализации программы носят исключительно заявительный характер.
Структурный элемент 1.3 «Предоставление земельных участков гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства».
Мероприятие 1.3.1 «Предоставление иной меры социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства».
5) Количество семей, получившие иную меру социальной поддержки в виде единовременной выплаты гражданам, имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства». 
Плановое значение 1 ед., фактическое 2 ед., отклонение составило 200 %. 
В отчете исполнителя за 2025 г.  по данному показателю неверно указано отклонение 100 %, верно 200%. 
В ходе анализа установлено, что допущено неверное планирование. Так, в программе на 2025-2026 предусмотрена только 1 семья для получения единовременной выплаты, в итоге в 2025 единовременную выплату получили 2 семьи по 196,28 тыс.руб. из регионального и местного бюджетов. В муниципальную программу изменения показателей своевременно не внесены. Запланированный показатель не отражал реальную потребность в услуге. 
Анализ выполнения показателей в 2025 году показал, что по 5 показателям перевыполнение, по 1 показателю результат не достиг планового значения.                                                                                                                                                                                                                         
Финансовое выполнение ассигнований,  предусмотренных в паспорте муниципальной программы составило 100%:
Плановые значения в паспорте МП: 1697,49 тыс. руб. средств бюджетов. 
Фактическое исполнение: 1697,49 тыс. руб. (100%) средств бюджетов. 
Не исполнено ассигнований в сумме 0,00 тыс. руб.
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1 (без внебюджетных источников).
2.2 Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:
Факторы, повлиявшие на ход реализации программы носят исключительно заявительный характер, в связи с чем, в рамках реализации муниципальной программы не удалось достичь некоторых запланированных результатов.
  При проведении анализа факторов установлено, что совокупность данных факторов в принципе положительно повлияла на реализацию муниципальной программы и в целом привела к реализации мероприятий, что в свою очередь, привело к выполнению муниципальной программы.

ВЫВОДЫ
Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено:
- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы допущено неверное планирование и невнесение корректировок в муниципальную программу (раздел 2.1. п.5). 

                                                               
                                                      ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» за 2025 год.
2. Управлению муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа – пересмотреть показатель мероприятия 1.3.1. на 2026 год с учетом реальной потребности получателей, предусмотреть нарастающий итог и в случае перевыполнения показателя своевременно внести корректировку в муниципальную программу.





Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута


Главный инспектор	                                                                               А.В.Наумченко
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Приложение № 1
Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.
	№
	Наименование
	Код целевой статьи
	Решение Думы №458 от 25.12.25
	Решение Думы №441 от 24.11.25
	Решение Думы №424 от 21.10.25
	Решение Думы №414 от 08.09.25
	Решение Думы №401 от 23.07.25
	Решение Думы №369 от 22.05.25
	Решение Думы №340 от 17.02.25
	Решение Думы №295 от 22.11.24
	Отклонение от первоначального
	относит.
	исполнение
	Не исполнено

	п/п
	
	
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	2025 год
	руб.
	изменение
	руб.
	руб.

	1
	2
	3
	                                4,00   
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа"
	01 0 00 00000
	 61 187 035,13   
	62 241 825,03
	62 528 991,03
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	70 556 105,76
	25 826 105,76
	22 592 639,76
	38 594 395,37
	270,83%
	60 080 091,91
	1 106 943,22

	2
	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа"
	03 0 00 00000
	1 255 208,67   
	1 255 208,67
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 382 000,00
	1 240 000,00
	1 240 000,00
	15 208,67
	101,23%
	1 255 208,67
	0,00

	3
	Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе"
	04 0 00 00000
	 2 426 958,11   
	2 926 958,11
	2 926 958,11
	3 032 008,62
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	3 018 050,51
	-591 092,40
	80,41%
	2 426 958,11
	0,00

	4
	Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа»
	05 0 00 00000
	1 331 364 846,52   
	1 347 763 097,75
	1 347 763 097,75
	1 367 286 755,26
	1 355 410 138,45
	1 355 410 138,45
	1 339 508 632,42
	1 431 898 961,02
	-100 534 114,50
	92,98%
	1 330 495 289,47
	869 557,05

	5
	Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций"
	06 0 00 00000
	 915 940,00   
	915 940,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	1 691 368,00
	-775 428,00
	54,15%
	915 940,00
	0,00

	6
	Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа»
	07 0 00 00000
	 1 697 493,32   
	3 372 560,00
	3 372 560,00
	3 274 420,00
	3 274 420,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 696 280,00
	1 213,32
	100,07%
	1 697 493,32
	0,00

	7
	Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа"
	08 0 00 00000
	270 408 755,13   
	270 928 696,34
	269 428 696,34
	269 044 812,21
	263 035 832,21
	262 018 077,40
	255 986 354,92
	338 494 915,61
	-68 086 160,48
	79,89%
	270 345 130,00
	63 625,13

	8
	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа"
	09 0 00 00000
	250 663 715,27   
	252 387 348,91
	244 364 869,02
	233 148 720,84
	238 148 720,84
	237 933 780,44
	225 900 385,44
	122 123 765,06
	128 539 950,21
	205,25%
	250 643 669,22
	20 046,05

	9
	Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа"
	10 0 00 00000
	 4 312 442,58   
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	4 332 420,00
	          7 902 348,00   
	-3 589 905,42
	54,57%
	4 312 442,58
	0,00

	10
	Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети"
	11 0 00 00000
	180 349 136,79   
	185 224 259,37
	195 856 691,27
	169 884 293,25
	161 941 933,52
	147 758 711,09
	151 024 566,80
	        90 722 094,13   
	89 627 042,66
	198,79%
	162 411 145,67
	17 937 991,12

	11
	Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе"
	12 0 00 00000
	73 045 622,77   
	71 178 084,70
	70 461 639,40
	70 184 778,44
	70 184 778,44
	73 504 733,22
	73 504 733,22
	38 666 384,07
	34 379 238,70
	188,91%
	71 898 878,04
	1 146 744,73

	12
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа"
	14 0 00 00000
	 30 932 038,90   
	31 686 423,40
	33 391 921,20
	32 791 921,20
	32 791 921,20
	28 199 902,20
	21 590 445,90
	659 176,06
	30 272 862,84
	4692,53%
	30 931 938,90
	100,00

	13
	Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа"
	18 0 00 00000
	5 544 485,70   
	5 550 121,40
	4 713 121,40
	5 839 358,00
	5 839 358,00
	13 858 203,80
	13 858 203,80
	173 575 966,45
	-168 031 480,75
	3,19%
	5 544 485,70
	0,00

	14
	Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа"
	19 0 00 00000
	50 000,00   
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	50 000,00
	0,00
	100,00%
	50 000,00
	0,00

	15
	Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа"
	20 0 00 00000
	437 768,30   
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	437 768,30
	100 000,00
	100 000,00
	337 768,30
	437,77%
	437 768,30
	0,00

	16
	Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа"
	21 0 00 00000
	[bookmark: _GoBack]12 071 332,00   
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	12 071 332,00
	2 071 332,00
	229 332,00
	889 536,27
	889 536,27
	11 181 795,73
	1357,04%
	12 071 332,00
	0,00

	 
	Всего в программных расходах
	 
	2 226 662 779,19   
	2 252 322 043,98
	2 254 773 433,82
	2 245 008 061,88
	2 214 166 147,23
	2 202 076 871,17
	2 120 217 083,04
	2 235 321 484,94
	-8 658 705,75
	99,61%
	2 205 517 771,89
	21 145 007,30
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