КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА Дальнегорского муниципального округа

улица Осипенко, д. 39 а, г. Дальнегорск, Приморский край, 692441 тел. (42373)3-27-35 E-mail: dalnegorsk-ksp@mail.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

04 июня 2026							           	№ 40

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Основания для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в редакции распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжение Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа № 49 от «03» июня 2026 года.

Предмет проверки – годовой отчёт о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год (далее – Годовой отчёт).

Объект проверки – Администрация Дальнегорского муниципального округа.

Цель проверки – осуществление экспертизы годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

-	анализ исполнения муниципальной программы и финансового обеспечения фактически произведённых затрат на реализацию программы;

-	анализ годового отчёта ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

-	Исследуемый период – 2025 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 03 по 04 июня 2026 года.

Карта – № 31.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

При подготовке заключения по результатам экспертно-аналитического мероприятия Годового отчёта МП использовались материалы, предоставленные Отделом архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа и материалы, размещённые в свободном доступе на официальном сайте Дальнегорского муниципального округа в сети «Интернет»:

- Годовой отчёт (доклад) о ходе реализации и оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год;

- Отчет о реализации мероприятий и достижении их показателей (таблица №1, приложения №7 Порядка);

- Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» (процессная часть);

- Отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования;

- отчет о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников финансирования (процессная часть);

Лист согласования ответственным исполнителем не представлен.

  - Анализ исполнения муниципальной программы, финансового обеспечения и фактически произведённых затрат на её реализацию.

Положениями статьи 179 БК РФ установлено, что муниципальные программы утверждаются местной администрацией.

Постановлением администрации Дальнегорского муниципального округа от 30.09.2024 года № 1736-па утверждён перечень муниципальных программ Дальнегорского городского округа, реализация которых планируется в 2025 году (далее – Перечень). Постановлениями от 16.06.2025 № 929-па, от 02.12.2025 №2146-па внесены изменения в вышеназванный Перечень.

Муниципальная программа утверждена Постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 22.11.2023 г. № 1761-па. В 2024 году в указанное постановление, вносились изменения Постановлением администрации ДГО от 25.12.2024 №2466-па, которые касались корректировки показателей муниципальной программы и его финансового обеспечения.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Отдел архитектуры и строительства администрации Дальнегорского муниципального округа, соисполнитель программы Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа.

Цель муниципальной программы – Обеспечение сохранности улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в Дальнегорском городском округе

Муниципальная программа «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» в своей структуре имеет 1 направление «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».

Анализ отчётов ответственного исполнителя по исполнению муниципальной программы.

Направление 1 «Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе».

Муниципальный проект «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения»:

1) Мероприятие (результат 1) «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске».

Плановый показатель установлен 1,5 км, фактический показатель 0, причина невыполнения -  отсутствие финансирования из средств краевого бюджета.

В рамках реализации мероприятия «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске» был заключен контракт на выполнение работ по выносу границ земельного участка с кадастровым номером 25:03:000000:1970 с целью проецировании сведений из технической документации в реальные (физические). Кассовое исполнение по контракту составило 58 500 руб.

Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности».

Реализация комплекса процессных мероприятий в 2025 году осуществлялось путем выполнения следующих мероприятий:

2) Мероприятие (результат 1) «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них».

На реализацию мероприятия программой предусмотрены денежные ассигнования  в сумме 46508,67 тыс. рублей, которые освоены в сумме 45401,83, не освоено 1106,84 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия были заключены 2 контракта:

1)  на выполнение работ по ремонту части автомобильной дороги по ул. Коржевская (в районе съезда с автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань, в районе здания № 119 по Проспекту 50 лет Октября, до здания по ул. Коржевская, д. № 1а, включая территорию вокруг автовокзала);

2) на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по ремонту части автомобильной дороги (в районе съезда с автомобильной дороги Осиновка-Рудная Пристань, в районе здания № 119 по проспекту 50 лет Октября, до здания по ул. Коржевская, д. № 1а, включая территорию вокруг автовокзала).

Результат значений показателей:

- Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный) (запланирован – 90 км), выполнено – 88,97 км. Показатель не достигнут.

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) составляет 46,5% - не достигнут (план – 44,8%), отклонение составило 3,79%.

- Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный): составляет - 282135 кв.м. (план – 282567 кв.м.), показатель не достигнут.

Согласно данным отчета ответственного исполнителя показатели частично не достигнуты в связи с отсутствием полного финансирования.

В отчете исполнителя указано мероприятие (результат 1) «Организация дорожной деятельности» в рамках данного мероприятия заключен контракт на разработку проекта организации дорожного движения (ПОДД) улично-дорожной сети Дальнегорского муниципального округа на сумму 3000,0 тыс руб., денежные средства за счет местного бюджета.

В ходе анализа документов установлено несоответствие сведений о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы.

Так, в нарушение «Порядка принятия решений о разработке, реализации и проведении оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Дальнегорского городского округа» утв. постановлением Администрации Дальнегорского городского округа от 19.07.2018 №488-па, в годовом отчете исполнителя о реализации муниципальной программы за 2025 отражен целевой показатель «Организация дорожной деятельности» без фактического значения.  При этом данный показатель отсутствует в утвержденном паспорте муниципальной программы. В установленном порядке изменения в паспорт программы в части включения указанного показателя не вносились.

3) Мероприятие (результат 2) «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» в 2025 году не проводилось в связи с отсутствием финансирования.

4) Мероприятие (результат 3) «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа» в 2025 году не проводилось в связи с отсутствием финансирования.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания»

5) Мероприятие (результат 1 в составе) «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования».

Бюджетные ассигнования на реализацию данного отдельного мероприятия в 2025 году   предусмотрены муниципальной программой в размере 11619,78 тыс.  рублей (КБ – 9136,29 тыс. рублей, МБ – 2483,57 тыс. рублей). Ассигнования исполнены в сумме 11619,76 тыс. рублей.

В рамках реализации Мероприятие «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования» были заключены следующие контракты:

- муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 104 «г. Дальнегорск -  д. Черемшаны» по регулируемому тарифу на сумму 177928,62 рубля;

- муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 590 «г. Дальнегорск – с. Каменка» по регулируемому тарифу на сумму 599979,60;

- муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 104 «г. Дальнегорск - д. Черемшаны» по регулируемому тарифу на сумму 355828,00 рублей;

- муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту № 590 «г. Дальнегорск – с. Каменка» на сумму 7129166,21 рублей;

- муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 104 «г. Дальнегорск –  д. Черемшаны» 1601357,55 рублей;

- муниципальный контракт на «Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 107а «Горького - Рудник Садовый» по регулируемому тарифу на сумму 581299,87 рублей;

- муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 102 «с. Краснореченский - Рудная Пристань» по регулируемому тарифу на сумму 974698,03 рублей;

- муниципальный контракт «На оказание услуг по изготовлению и поставке бланков карт маршрута регулярных перевозок, относящихся к защищенной полиграфической продукции уровня «B» на сумму 18300,00 рублей;

- муниципальный контракт «На выполнение работ по расчету экономически обоснованной стоимости перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении автомобильным транспортом общего пользования и определению начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальному маршруту Дальнегорского муниципального округа № 102 «с. Краснореченский – с. Рудная Пристань» на сумму 108000 рублей;

- муниципальный контракт «На выполнение работ по определению начальной (максимальной) цены контракта, а также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам Дальнегорского муниципального округа № 104, № 107а, № 590, а также по определению величины регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по маршруту № 107а методом индексации текущих тарифов» на сумму 73200 рублей;

Все контракты исполнены.

На реализацию мероприятия в 2025 году запланировано достижение следующих показателей:

- регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный) запланировано - 93%., достигли -100%;

- количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный) запланировано – 3 ед., достигли 4 ед.

Анализ выполнения показателей в 2025 году приведен в Таблице №1.

Не выполнены 8 показателей из 10, по 2 показателям перевыполнение. Причиной недостижения целевых значений является недостаточность (отсутствие) финансирования, предусмотренного из краевого бюджета.

Контрольно-счетная палата считает целесообразным пересмотреть показатели, внести изменения в паспорт муниципальной программы.

Таблица №1

| N п/п | Наименование направления, структурного элемента, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Направление 1 " Дорожная деятельность в Дальнегорском городском округе " |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект (структурный элемент) «Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат)1 «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске» | Протяженность автомобильной дороги общего пользования местного значения для земельных участков, выделенных многодетным семьям по ул. Заводской в г. Дальнегорске | км | 1,5 | 0 | 0% | Не достигнуто, в связи с отсутствием финансирования из средств краевого бюджета. |
| 1.1. | Структурный элемент 1.1 " Комплекс процессных мероприятий «Восстановление и поддержание в нормативном состоянии автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках создания условий для осуществления дорожной деятельности»" |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат)1«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям (накопительный) | км | 90 | 88,97 | -1,14 | Показатель не достигнут по причине отсутствия должного финансирования |
|  |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) | % | 44,8 | 46,5 | 3,79 | Показатель не достигнут по причине отсутствия должного финансирования. |
|  |  | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (накопительный) | кв.м | 282567 | 282135 | -0,15 | Показатель не достигнут по причине отсутствия должного финансирования |
| 1.1.2 | Мероприятие (результат)2 «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» | Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (накопительный) | ед. | 3 | 1 | -100 | Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования |
|  |  | Площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных жилых домов и проездов к ним (накопительный) | кв.м | 72545 | 68545 | -100 | Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования |
| 1.1.3 | Мероприятие (результат)3 «Замена бордюрного камня вдоль автомобильной дороги «Осиновка – Рудная Пристань» на земельном участке с кадастровым номером 25:03:000000:2303, относящемся к собственности Дальнегорского городского округа» | Доля замененного бордюрного камня (накопительный) | % | 38 | 31 | -100 | Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования |
|  |  | Протяженность замененного бордюрного камня (накопительный) | км | 10,12 | 8,5 | -100 | Показатель не достигнут по причине отсутствия финансирования |
| 1.2. | Структурный элемент 1.2 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания» |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие (результат)1 «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования» | Регулярность движения городского общественного транспорта (накопительный) | % | 93 | 100 | 107,52 | Перевыполнение показателя по причине заключения дополнительного контракта по маршруту № 102 |
|  |  | Количество городских маршрутов, выполняемых на отдаленные территории городского округа (накопительный) | ед | 3 | 4 | 133,33 | Перевыполнение показателя по причине заключения дополнительного контракта по маршруту № 102 |

Финансовое выполнение ассигнований муниципальной программы составило 98,19% запланировано 61187,03 тыс. руб., выполнено 60080,09 тыс. руб., из них средства КБ – 53296,98 тыс.руб., МБ – 6783,12 тыс.руб.

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения представлен в Приложении №1.

  - Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, последствий не реализации мероприятий подпрограммы и отдельных мероприятий:

Согласно сведениям в отчете, на реализацию муниципальной программы существенное влияние оказывают ряд факторов: финансирование муниципальной программы, добросовестность подрядчиков, выполняющих работы по заключенным муниципальным контрактам, а также результаты проведения аукционов на право заключения муниципальных контрактов на выполнение работ.

При проведении анализа факторов установлено, что отсутствие финансирования в нужном объеме отрицательно повлияло на выполнение ряда показателей.

При этом, показатели мероприятий «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них» и «Обеспечение доступности услуг автомобильного пассажирского транспорта общего пользования» выполнены и способствуют достижению целей муниципальной программы.

- ВЫВОДЫ

Настоящим экспертно-аналитическим мероприятием по проверке годового отчёта о ходе реализации и оценке эффективности реализации Муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год, установлено:

- в части полноты и достоверности годовой отчётности за 2025 год о реализации муниципальной программы установлено, что фактическое выполнение оценивается по показателям, которые не прошли утверждение. Использование таких показателей при оценке эффективности программы искажает объективную картину.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Контрольно-счётная палата предлагает принять годовой отчёт о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа» за 2025 год.

Администрации Дальнегорского муниципального округа (отделу архитектуры и строительства) инициировать процедуру внесения соответствующих изменений в паспорт муниципальной программы с целью его актуализации.

Председатель Контрольно-счетной палаты ДМО                              А.Ю.Шарапута

Приложение № 1

Анализ изменения ресурсного обеспечения реализации Муниципальной программы в 2025 году и её исполнения, руб.

| № | Наименование | Код целевой статьи | Решение Думы №458 от 25.12.25 | Решение Думы №441 от 24.11.25 | Решение Думы №424 от 21.10.25 | Решение Думы №414 от 08.09.25 | Решение Думы №401 от 23.07.25 | Решение Думы №369 от 22.05.25 | Решение Думы №340 от 17.02.25 | Решение Думы №295 от 22.11.24 | Отклонение от первоначального | относит. | исполнение | Не исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | 2025 год | руб. | изменение | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие дорожной сети Дальнегорского городского округа" | 01 0 00 00000 | 61 187 035,13 | 62 241 825,03 | 62 528 991,03 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 70 556 105,76 | 25 826 105,76 | 22 592 639,76 | 38 594 395,37 | 270,83% | 60 080 091,91 | 1 106 943,22 |
| 2 | Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Дальнегорского городского округа" | 03 0 00 00000 | 1 255 208,67 | 1 255 208,67 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 382 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 15 208,67 | 101,23% | 1 255 208,67 | 0,00 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Дальнегорском городском округе" | 04 0 00 00000 | 2 426 958,11 | 2 926 958,11 | 2 926 958,11 | 3 032 008,62 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | 3 018 050,51 | -591 092,40 | 80,41% | 2 426 958,11 | 0,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие образования Дальнегорского городского округа» | 05 0 00 00000 | 1 331 364 846,52 | 1 347 763 097,75 | 1 347 763 097,75 | 1 367 286 755,26 | 1 355 410 138,45 | 1 355 410 138,45 | 1 339 508 632,42 | 1 431 898 961,02 | -100 534 114,50 | 92,98% | 1 330 495 289,47 | 869 557,05 |
| 5 | Муниципальная программа "Защита населения и территории Дальнегорского городского округа от чрезвычайных ситуаций" | 06 0 00 00000 | 915 940,00 | 915 940,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | 1 691 368,00 | -775 428,00 | 54,15% | 915 940,00 | 0,00 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие землеустройства и землепользования на территории Дальнегорского городского округа» | 07 0 00 00000 | 1 697 493,32 | 3 372 560,00 | 3 372 560,00 | 3 274 420,00 | 3 274 420,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 696 280,00 | 1 213,32 | 100,07% | 1 697 493,32 | 0,00 |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Дальнегорского городского округа" | 08 0 00 00000 | 270 408 755,13 | 270 928 696,34 | 269 428 696,34 | 269 044 812,21 | 263 035 832,21 | 262 018 077,40 | 255 986 354,92 | 338 494 915,61 | -68 086 160,48 | 79,89% | 270 345 130,00 | 63 625,13 |
| 8 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта Дальнегорского городского округа" | 09 0 00 00000 | 250 663 715,27 | 252 387 348,91 | 244 364 869,02 | 233 148 720,84 | 238 148 720,84 | 237 933 780,44 | 225 900 385,44 | 122 123 765,06 | 128 539 950,21 | 205,25% | 250 643 669,22 | 20 046,05 |
| 9 | Муниципальная программа "Молодежь Дальнегорского городского округа" | 10 0 00 00000 | 4 312 442,58 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 4 332 420,00 | 7 902 348,00 | -3 589 905,42 | 54,57% | 4 312 442,58 | 0,00 |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство Дальнегорского городского округа и содержание улично-дорожной сети" | 11 0 00 00000 | 180 349 136,79 | 185 224 259,37 | 195 856 691,27 | 169 884 293,25 | 161 941 933,52 | 147 758 711,09 | 151 024 566,80 | 90 722 094,13 | 89 627 042,66 | 198,79% | 162 411 145,67 | 17 937 991,12 |
| 11 | Муниципальная программа "Доступная среда и комфортное жилье в Дальнегорском городском округе" | 12 0 00 00000 | 73 045 622,77 | 71 178 084,70 | 70 461 639,40 | 70 184 778,44 | 70 184 778,44 | 73 504 733,22 | 73 504 733,22 | 38 666 384,07 | 34 379 238,70 | 188,91% | 71 898 878,04 | 1 146 744,73 |
| 12 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа" | 14 0 00 00000 | 30 932 038,90 | 31 686 423,40 | 33 391 921,20 | 32 791 921,20 | 32 791 921,20 | 28 199 902,20 | 21 590 445,90 | 659 176,06 | 30 272 862,84 | 4692,53% | 30 931 938,90 | 100,00 |
| 13 | Муниципальная программа "Охрана окружающей среды Дальнегорского городского округа" | 18 0 00 00000 | 5 544 485,70 | 5 550 121,40 | 4 713 121,40 | 5 839 358,00 | 5 839 358,00 | 13 858 203,80 | 13 858 203,80 | 173 575 966,45 | -168 031 480,75 | 3,19% | 5 544 485,70 | 0,00 |
| 14 | Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения Дальнегорского городского округа" | 19 0 00 00000 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100,00% | 50 000,00 | 0,00 |
| 15 | Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Дальнегорского городского округа" | 20 0 00 00000 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 437 768,30 | 100 000,00 | 100 000,00 | 337 768,30 | 437,77% | 437 768,30 | 0,00 |
| 16 | Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Дальнегорского городского округа" | 21 0 00 00000 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 12 071 332,00 | 2 071 332,00 | 229 332,00 | 889 536,27 | 889 536,27 | 11 181 795,73 | 1357,04% | 12 071 332,00 | 0,00 |
|  | Всего в программных расходах |  | 2 226 662 779,19 | 2 252 322 043,98 | 2 254 773 433,82 | 2 245 008 061,88 | 2 214 166 147,23 | 2 202 076 871,17 | 2 120 217 083,04 | 2 235 321 484,94 | -8 658 705,75 | 99,61% | 2 205 517 771,89 | 21 145 007,30 |