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Результаты контрольного мероприятия: «Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в части расходования средств бюджета Дальнегорского муниципального округа на выполнение работ по ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда Управлением муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа Приморского края в 2024 году» 
(Отчет от 28.04.2026 №2).

Контрольное мероприятие проведено на основании пунктов 1.1, 1.13 и 2.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского городского округа на 2025 год, утвержденного распоряжением от 28.12.2024 № 80 (в ред. распоряжения от 27.01.2025 № 7), пунктов 1.1, 1.6 и 2.7 Плана работы Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа на 2026 год, утвержденного распоряжением от 26.12.2025 № 96 (в ред. распоряжения от 23.04.2026 № 36), Распоряжения Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа от 19.12.2025 № 93, Распоряжения Контрольно-счетной палаты Дальнегорского муниципального округа от 13.03.2026 № 22.
Вопросы контрольного мероприятия:
1) Проверить законность закупок;
2) Оценить целесообразность закупок;
3) Провести анализ обоснованности закупок;
4) Проверить своевременность закупок;
5) Оценить и провести анализ эффективности закупок;
6) Оценить и провести анализ результативности закупок.
Объекты контрольного мероприятия:
- Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа Приморского края (далее также – Управление муниципального имущества, УМИ, Заказчик);
- Администрация Дальнегорского муниципального округа Приморского края (Отдел жизнеобеспечения администрации Дальнегорского муниципального округа Приморского края (далее также – Отдел жизнеобеспечения, ОЖО).
В результате проверки установлено следующее:
1. В связи с непредставлением УМИ и ОЖО запрашиваемых документов, Контрольно-счетная палата не подтверждает обоснованность планирования суммы закупки в части планируемого для ремонта количества жилых помещений с целью реализации муниципальной программы.
2. Отсутствует должный контроль со стороны руководителей как УМИ, так и ОЖО за формированием и хранением документов, необходимых для контроля за расходованием бюджетных средств.
3. В целом муниципальные закупки, осуществленные УМИ в проверяемом периоде в рамках контрактного законодательства в сфере закупок, заключались для реализации целей, задач и функций УМИ, муниципальной программы.
4. Анализ и оценка своевременности расходов на закупки показали, что все сроки, установленные заказчиком, являются достаточными для исполнения контрактов и своевременного достижения целей.
5. При установлении размера обеспечения исполнения муниципального контракта Заказчиком допущено нарушение ч.1 и ч.2 ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
6. При проверке соблюдения сроков обеспечения гарантийных обязательств установлено, что подрядчиком в нарушение ч.7.1 ст.94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ был нарушен срок предоставления гарантийных обязательств.
7. Установлено, что 12 квартир из 13 отремонтированных представлены гражданам в наем: социальный, служебный или предоставлены по договору мены.
8. В связи с непредставлением нуждающимся гражданам более 12 месяцев после завершения ремонта 1 квартиры повлекло нарушение ОЖО ст.34 Бюджетного кодекса РФ.
9. Установлено нарушение Заказчиком и Подрядчиком ч.1 и ч.7 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в связи с изменением материалов по муниципальному контракту без заключения дополнительного соглашения. Указанное влечет риск нарушения принципа обеспечения конкуренции, установленного ст.8 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, т.к. произвольное изменение существенных условий контракта нарушает публичные интересы и интересы других участников закупок.
Не соответствие данных о планируемых показателях закупки с фактическими характеристиками выполненных ремонтных работ жилого помещения, приемка и оплата работ, не соответствующих установленным характеристикам по условиям контракта, свидетельствует о нерезультативности данной закупки (не достижение запланированных результатов). Устанавливаем нарушение УМИ ст.34 Бюджетного кодекса РФ, ст.12 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10. Выявлен дефект при установке смесителя и полотенцесушителя, приводящий к потере функциональности и риску травм.
Отчет о результатах проведенного мероприятия доведен до объектов контроля, а также Думы Дальнегорского муниципального округа Приморского края и Главы Дальнегорского муниципального округа.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в Управление муниципального имущества администрации Дальнегорского муниципального округа Приморского края и Администрацию Дальнегорского муниципального округа Приморского края внесены представления о принятии действенных мер по устранению и в дальнейшем недопущению нарушений и недостатков.


[bookmark: _GoBack]




Исп. Ведущий инспектор Луцкая Т.А.
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